**ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальных программ**

**городского округа город Михайловка**

**за 9 месяцев 2017 года**

**1. Финансирование муниципальных программ**

В течение отчетного периода на территории городского округа город Михайловка осуществлялась реализация 26 муниципальных программ, с годовым плановым объемом финансирования 242910,8 тыс. руб., в том числе:

146787,6 тыс. руб. – за счет средств бюджета городского округа (60,4 % от общего объема финансирования муниципальных программ);

61664,2 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета (25,4 %);

34459 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета (14,2 %).

Фактически по всем программам за 9 месяцев 2017 года реализовано мероприятий на сумму 154883,4 тыс. руб. (63,8 % от плановых показателей).

Из бюджета городского округа было направлено 96973,3 тыс. руб., что составляет 62,6%.

Из областного бюджета было направлено 34247,8 тыс. руб., что составляет 22,1%.

Из федерального бюджета было направлено 23662,3 тыс. руб., что составляет 15,3%.



Фактическое выполнение программных мероприятий муниципальных программ за 9 месяцев 2017 года, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней приведено в Приложении № 1.

**2. Основные результаты выполнения муниципальных программ за**

**9 месяцев 2017 года.**

По характеру решаемых задач на территории городского округа действуют следующие категории программ:

- социальная сфера;

- сфера общественной безопасности;

- сфера ЖКХ и строительства;

- экономическая сфера;

- сфера государственного и муниципального управления.

**2.1. Социальная сфера**

2.1.1. На реализацию муниципальной программы «**Одаренные дети» на 2017-2019 годы»** в бюджете городского округа на 2017 год предусмотрено 324,4 тыс. руб.

Расходы за 9 месяцев 2017 года произведены в сумме 162,7 тыс. руб., в том числе на:

- организацию участия 1 учащегося и руководителя в мероприятии «Дни школьной прессы в Москве» - 37,2 тыс. руб.;

- участие 34 учащихся школ и 5 руководителей в областном этапе Спартакиады школьников Волгоградской области и Всероссийских соревнованиях – 75,5 тыс. руб.;

- участие 40 выпускников из 16 школ городского округа в областном «Бале медалистов» - 25,0 тыс. руб.;

- проведение ежегодной церемонии вручения медалей «За особые успехи в учении» для 58 выпускников-медалистов из 16 школ городского округа – 25,0 тыс. руб.

Дальнейшая реализация мероприятий программы запланирована на IV квартал 2017 года.

2.1.2. По муниципальной программе «**Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»** на 2017 год запланировано 31263,6 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 12859,9 тыс. руб., областного бюджета - 18403,7 тыс. руб.

За 9 месяцев 2017 года освоено 23055,6 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 9714 тыс. руб., областного бюджета - 13341,6 тыс. руб., денежные средства были израсходованы на организацию питания 5710 человек (январь-май) и 5217 человек (сентябрь)– это обучающиеся 1-4 классов и 5-11 классов из многодетных и малообеспеченных семей, состоящие на учете у фтизиатра; 1357 человек (январь-май) и 1170 человек (сентябрь) – обучающиеся, посещающие группу продленного дня; 4423 человека – посещающие оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных организаций; 74 человека – обучающиеся с ограниченными возможностями, в том числе дети-инвалиды, а также на приобретение канцелярских товаров, медикаментов, дератизационные работы, лабораторные анализы воды обучение профессиональной гигиенической подготовке и аттестацию работников летних лагерей и т.д.

2.1.3. По муниципальной программе **«Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений на 2017-2019 годы»** на 2017 год запланировано 11237,0 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа – 5920,7 тыс. руб., областного бюджета – 4044,9 тыс. руб., федерального бюджета – 1271,4 тыс. руб.

Расходы за 9 месяцев 2017 года произведены в сумме 3088,2 тыс. руб. из бюджета городского округа, средства направлены на следующие мероприятия:

- приобретение дверей для 4 образовательных учреждений – 115,0 тыс. руб.;

- ремонт отопления в 16 образовательных учреждениях – 675,4 тыс. руб.;

- приобретение светильников для 2 образовательных учреждений – 128,9 тыс. руб.;

- приобретение радиаторов для МКОУ «СШ №3» - 90,0 тыс. руб.;

- капитальный ремонт кровли в МКОУ «СШ №9» - 272,0 тыс. руб.;

- ремонт электроосвещения, электроснабжения в 6 образовательных учреждениях – 111,7 тыс. руб.;

- приобретение и замена оконных блоков в МКОУ «СШ №9» - 92,4 тыс. руб.;

- ремонт водопровода в 2 образовательных учреждениях – 96,2 тыс. руб.;

- монтаж ограждающих конструкций в спортивном зале МКОУ «Отрадненская СШ» - 16,9 тыс. руб.;

- ремонт пола 1 этажа МКОУ «Плотниковская СШ» - 72,5 тыс. руб.;

- ремонт отопления и водопровода в 2 образовательных учреждениях – 267,2 тыс. руб.;

- ремонт фасада, помещения пищеблока, приобретение умывальников в МКОУ «Реконструкторская СШ» - 43,6 тыс. руб.;

- приобретение и установка вытяжек в 2 образовательных учреждениях – 65,4 тыс. руб.;

- установка наружного освещения в МКОУ «Сенновская СШ» - 36,7 тыс. руб.;

- приобретение мебели для 1 класса МКОУ «Сидорская СШ» - 49,9 тыс. руб.;

- приобретение электроплит в МКОУ «Старосельская ОШ» - 8,5 тыс. руб.;

- приобретение холодильника для МКОУ «Секачевская ОШ» - 18,0 тыс. руб.

Выполнен ремонт, освещение входной группы, ремонт отопления в МКОУ ДО «ДЮСШ №1» на общую сумму 927,9 тыс. руб.

В IV квартале 2017 года работы по реализации мероприятий программы будут продолжены.

-

2.1.4. По муниципальной программе **«Укрепление и развитие материально – технической базы учреждений культуры городского округа город Михайловка на 2015-2017 годы»** запланировано на 2017 год за счет средств бюджета городского округа – 1477,6 тыс. руб.

За 9 месяцев 2017 года освоено 827,9 тыс. руб., выполнен капитальный ремонт потолка Рогожинского СК, ремонт системы теплоснабжения здания Моховского СК, ремонт помещения под газовую котельную в здании Моховского СК, ремонт кровли перехода Троицкого СДК, ремонт кровли Карагичевского СДК.

2.1.5. В бюджете городского округа на реализацию муниципальной программы **«Молодой семье – доступное жильё» в городском округе город Михайловка на 2017-2019 годы** в 2017 году предусмотрено 13887,5 тыс. руб., в том числе бюджет городского округа – 4460,4 тыс. руб., областной бюджет – 5625,2 тыс. руб., федеральный бюджет – 3801,9 тыс. руб.

За 9 месяцев 2017 г. освоено 7248,2 тыс. руб., из них средства бюджета городского округа – 1976,9 тыс. руб., областного бюджета – 3551,2 тыс. руб., федерального бюджета – 1720,1 тыс. руб. Средства направлены на предоставление социальных выплат 20 молодым семьям для приобретения жилья.

2.1.6. На реализацию муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»** запланировано на 2017 год за счет средств бюджета городского округа – 18138,3 тыс. руб.

Всего за 9 месяцев 2017 года по программе освоено 12343,7 тыс. руб.

На выполнение муниципального задания автономному учреждению «Центр физической культуры и спортивный подготовки» направлено 10169,8 тыс. руб.

В рамках реализации муниципального задания АУ «ЦФКиСП» за 9 месяцев 2017 года оказано 186 услуг по реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта.

Проведено 4 мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в которых приняли участие 83 человека.

На подготовку жителей сельских территорий к участию в соревнованиях различного уровня на базе АУ «ЦФК и СП» направлено 815,3 тыс. руб.

Организация, подготовка и участие 276 спортсменов МКОУ ДО «ДЮСШ №1», МКОУ ДО «ДЮСШ №2» в соревнованиях различного уровня по легкой атлетике, карате, пауэрлифтингу, фитнес аэробике, боксу, футболу, волейболу, баскетболу, мини-футболу – 315,7 тыс. руб.

На базе МКОУ ДО «СДЮТиЭ» организовано проведение и участие в 4 соревнованиях по туристическому многоборью, в которых приняли участие 99 человек. Приобретен инвентарь и оборудование, необходимое для проведения тренировочных занятий туризмом и ориентированием. За 9 месяцев 2017 года на организацию и проведение соревнований, а также приобретение туристического оборудования и инвентаря направлено 152,2 тыс. руб.

Организовано участие сборных команд городского округа в областных соревнованиях и проведение 48 физкультурно-спортивных мероприятия муниципального уровня, в которых приняли участие 5918 чел. – 777,8 тыс. руб.

Также средства направлены:

- на организацию и проведение муниципального, зонального и финального этапов Зимнего и Летнего фестивалей ВФСК ГТО направлено 57,6 тыс. руб.;

- на проведение мероприятий на сельских территориях приобретены сувенирная продукция, призы и спортивная форма на 55,3тыс. руб.

2.1.7. По муниципальной программе **«Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»**  в бюджете городского округа на 2017 год предусмотрено 227,0 тыс. руб.

Расходы за 9 месяцев 2017 года произведены в сумме 67,0 тыс. руб., средства направлены на приобретение:

- балалайки «Прима» для МБУ ДО «ДШИ №1» - 32,0 тыс. руб.;

- ноутбука для МБУ ДО «Школа эстетического воспитания и развития» - 35,0 тыс. руб.

2.1.8. По муниципальной программе **«Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях» на 2017-2019 годы**  в бюджете городского округа на 2017 год предусмотрено 2028,6 тыс. руб.

Расходы за 9 месяцев 2017 года сложились в сумме 1186,1 тыс. руб., средства направлены на полный медицинский осмотр 376 сотрудников 17 образовательных учреждений и 308 сотрудников МБДОУ «Детский сад «Лукоморье», а также прохождение санитарного минимума 15 сотрудников 7 образовательных учреждений и 46 сотрудников МБДОУ «Детский сад «Лукоморье».

2.1.9. По муниципальной программе **«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе город Михайловка» на 2017-2019 годы**  в 2017 году предусмотрено 3727,4 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа – 1326,3 тыс. руб., областного бюджета – 986,6 тыс. руб., федерального бюджета – 1414,5 тыс. руб.

Расходы за 9 месяцев 2017 года сложились в сумме 2325 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа – 472,7 тыс. руб., областного бюджета – 986,6 тыс. руб., федерального бюджета – 865,7 тыс. руб. Средства направлены на реализацию мероприятий по адаптации 4 учреждений культуры и подразделения «Радуга» МБДОУ «Детский сад «Лукоморье».

По учреждениям культуры выполнены:

- устройство пандуса на входе в здание МБУК «Выставочный зал» - 64,4 тыс. руб.;

- обустройство входной группы, санитарных комнат, тактильных покрытий, указателей в МБУ ДО «ДШИ №1» оплачен аванс – 87,8 тыс. руб.;

- дооборудование МБУ «ГДК» гусеничным подъемником, индукционными системами для слабослышащих оплачен аванс - 80,8 тыс. руб.

По подразделению «Радуга» МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»:

- произведена замена дверных блоков, устранение порогов, установка направляющей тактильной плитки, установка кнопки вызова, пандуса, перил, переоборудование санузла, расширение дверных проемов и установка дверей в кабинетах и группах – 990,3 тыс. руб.;

- выполнен ремонт полов и санузлов в 2-х группах – 230,4 тыс. руб.;

- приобретено офтальмологическое оборудование, тактильные панели, приставки к аппарату для магнитотерапии, интерактивные комплексы и оборудование для детей-инвалидов, тактильные панели, рабочий стол для инвалидов и игровой набор для детей с ограниченными возможностями здоровья – 871,3 тыс. руб.

2.1.10. По муниципальной программе **«Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка на 2017-2019 годы»**  в бюджете городского округа на 2017 год предусмотрено 2700,0 тыс. руб.

Расходы за 9 месяцев 2017 года сложились в сумме 1782,3 тыс. руб., средства направлены на:

- организацию временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет – 14 чел. в МКУ «СДЦ» и 15 чел. в АУ «ЦФКиСП» на 287,7 тыс. руб.;

- организацию общественных работ 235 чел. в МБУ «КБиО» – 1494,6 тыс. руб.

**2.2. Сфера общественной безопасности**

2.2.1. На реализацию муниципальной программы **«Пожарная безопасность в образовательных учреждениях на 2017-2019 годы»** на 2017 год в бюджете городского округа запланировано 2850,0 тыс. руб.

Расходы за 9 месяцев 2017 г. сложились в сумме 2246,5 тыс. руб., средства направлены на:

- приобретение и обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей), противопожарного инвентаря для 2 образовательных учреждений – 10,5 тыс. руб.;

- приобретение и установка огнеупорных дверей, люков, сертифицированного линолеума, дверных доводчиков для 18 образовательных учреждений – 1777,9 тыс. руб.;

- приобретение вытяжных шкафов, светильников для МКОУ «СШ №7», устройство противопожарной перегородки в МКОУ «Старосельская ОШ» - 86,3 тыс. руб.;

- выполнение требований пожарной безопасности предъявляемых к электросетям и электроприборам (прозвонка электропроводки) в МКОУ «СОШ №7» – 16,6 тыс. руб.;

- огнезащитную обработку деревянных конструкций в 10 структурных подразделениях МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» - 230,6 тыс. руб.;

- ремонтные работы автоматической пожарной сигнализации в МКОУ «СОШ №11» - 18,8 тыс. руб.;

- монтаж, ремонт и обслуживание сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода в 9 структурных подразделениях МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» - 26,6 тыс. руб.;

- приобретение и обслуживание первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря в 18 структурных подразделениях МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» - 65,5 тыс. руб.;

- проверку вентиляционных каналов в 13 структурных подразделениях МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» - 13,7 тыс. руб.

2.2.2. На реализацию муниципальной программы **«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка» на 2017-2019 годы»** на 2017 год запланировано 59179,7 тыс. руб., в том числе бюджет городского округа – 48879,7 тыс. руб., областной бюджет – 10300,0 тыс. руб.

За 9 месяцев 2017 года освоено 36200,5 тыс. руб. из бюджета городского округа, денежные средства были израсходованы на:

- содержание автомобильных дорог в сельских территориях – 4916,6 тыс. руб.;

- обслуживание светофорных объектов (целевая субсидия МБУ «КБиО» – 981,2 тыс. руб.;

- содержание дорог городской территории (субсидия на обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «КБиО») – 22849,1 тыс. руб.;

- устройство транспортного светофорного объекта на пересечении ул. Обороны и ул. Энгельса – 1446,0 тыс. руб.;

- ремонт тротуаров и пешеходных дорожек – 2091,6 тыс. руб.;

- нанесение дорожной разметки – 620,0 тыс. руб.;

- ремонт асфальтобетонного покрытия участка автодороги ул. Гоголя – 3296,0 тыс. руб.

2.2.3. На реализацию муниципальной программы **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»** в бюджете городского округа на 2017 год запланировано 6129,4 тыс. руб.

За 9 месяцев 2017 года в рамках программы освоено 3535,3 тыс. руб. Выполнены следующие мероприятия:

1. В рамках мероприятий по гражданской обороне:

- приобретены системы оповещения в количестве 9 шт. на 142,0 тыс. руб.;

- проведено техническое обслуживание, ремонт и монтаж систем оповещения в 15 населенных пунктах городского округа – 238,3 тыс. руб.;

- приобретено оборудование для работы системы записи мини АТС – 2,2 тыс. руб.;

- приобретен криптографический ключ – 5,0 тыс. руб.

2. В рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

- осуществлялось изготовление полиграфической продукции – табличек, листовок, памяток, буклетов по вопросам безопасности жизнедеятельности, в количестве 1049 шт. на 25,0 тыс. руб.;

- проводилось обустройство минерализованных полос в 15 населенных пунктах городского округа – 1113,9 тыс. руб.;

- приобретены и установлены источники противопожарного водоснабжения для 3-х сельских территорий на 232,6 тыс. руб.;

- приобретен план эвакуации для Совхозной сельской территории – 4,5 тыс. руб.

На содержание и обслуживание подвижного пункта управления автомобильной техники, предназначенной для оказания помощи подразделениям федеральной противопожарной службы направлено 953,0 тыс. руб.

3. В рамках мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах:

- осуществлялось изготовление памяток по обеспечению безопасности людей на водных объектах, в количестве 1000 шт. на сумму 14,0 тыс. руб.

4. В рамках мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности приобретены:

- ранцевые лесные огнетушители, в количестве 37 шт. – 116,7 тыс. руб.;

- бензиновые помпы, напорные всасывающие рукава для нужд населенных пунктов городского округа – 168,6 тыс. руб.;

- пожарные щиты и 15 комплектов пожарного инвентаря для сельских территорий и Себровской территории – 101,4 тыс. руб.;

Для нужд аврийно-спасательных служб и формирований приобретена оградительная (сигнальная) лента, в количестве 10 шт. на 2,8 тыс. руб.

5. В рамках мероприятий по АПК «Безопасный город»:

- приобретен компьютер для работы оперативно-дежурной смены МКУ «ЕДДС» - 50,0 тыс. руб.;

- проводилось техническое обслуживание систем видеонаблюдения, замена вышедшего из строя оборудования – 166,5 тыс. руб.;

- приобретено оборудование и осуществляется монтаж системы видеонаблюдения по ул. Республиканской – 198,8 тыс. руб.

2.2.4. На реализацию муниципальной программы **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении отдела по молодежной политике администрации городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»** в бюджете городского округа на 2017 год предусмотрено 207,7 тыс. руб.

Расходы за 9 месяцев 2017 года произведены в сумме 184,3 тыс. руб., средства направлены на обеспечение пожарной безопасности в МБУ ДОЛ «Ленинец», выполнены следующие виды работ:

- обучение лиц, ответственных за противопожарное состояние – 1,3 тыс. руб.;

- установку пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении 2 этажа здания столовой и чердачных помещений – 55,2 тыс. руб.;

- электроизмерительные работы по прозвонке электропроводки в спальных корпусах – 20,0 тыс. руб.;

- обучение по программе пожарно-технического минимума – 2,6 тыс. руб.;

- техническое обслуживание системы передачи извещения о пожаре в пожарную часть – 6,0 тыс. руб.;

- приобретение первичных средств пожаротушения – 9,9 тыс. руб.;

- устройство минерализованной полосы (опашка) – 35,0 тыс. руб.;

- монтажно-наладочные работы радикальной системы передачи информации с 5-ти объектов МБУ ДОЛ «Ленинец» - 43,3 тыс. руб.;

- техническое обслуживание внутренних пожарных кранов – 11,0 тыс. руб.

2.2.5. На реализацию муниципальной программы **«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2017-2019 годы»** в бюджете городского округа на 2017 год предусмотрено 253,1 тыс. руб.

За 9 месяцев 2017 года выполнены установка систем видеонаблюдения в МКУ «СДЦ», МКОУ ДО «ДЮСШ №2».

Бюджетные средства освоены в полном объеме.

2.2.6. На реализацию муниципальной программы **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы»** в бюджете городского округа на 2017 год предусмотрено 102,7 тыс. руб.

Расходы за 9 месяцев 2017 года произведены в сумме 102,7 тыс. руб. Средства направлены на ремонт внутреннего противопожарного водопровода МКУ «МЦК». Средства освоены в полном объеме.

**2.3. Сфера ЖКХ и строительства**

2.3.1. На реализацию муниципальной программы **"Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** запланировано в 2017 году 28063,3 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа 12517,3 тыс. руб., областного бюджета – 15546 тыс. руб.

По итогам 9 месяцев 2017 года освоено 20580,4 тыс. руб., в том числе из бюджета городского округа – 5034,4 тыс. руб., областного бюджета – 15546 тыс. руб., средства направлены на:

1). погашение кредиторской задолженности в сумме 15546,0 тыс. руб. из средств областного бюджета по следующим объектам:

- внутрипоселковый газопровод в х. Поддубный Михайловского района Волгоградской области – 2777,5 тыс. руб.;

- строительство внутрипоселкового газопровода в х. Субботин Михайловского района Волгоградской области – 8697,9 тыс. руб.;

- внутрипоселковый газопровод в х. Глинище Михайловского района Волгоградской области – 4070,6 тыс. руб.

2). выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации по объекту «Строительство котельной для отопления сельского клуба в х. Плотников-2» на 224,3 тыс. руб.;

3). выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации водовода от фильтровальной станции до ул. Столбовая – 149,9 тыс. руб.;

4). выполнение работ по реконструкции водозаборной скважины с заменой водоподъемного оборудования в х. Сеничкин – 1339,8 тыс. руб.;

5). проведение работ по замене трубчатых аэраторов и реконструкции водовода в районе п. Себрово – 3000,0 тыс. руб.;

6). реконструкцию водопроводной сети протяженностью 118585,7 м по ул. Дзержинского от ул. Урицкого до ул. Пархоменко – 294,5 тыс. руб.;

7). пусконаладочные работы газопровода в х. Поддубный – 25,9 тыс. руб.

2.3.2. На реализацию муниципальной программы **«Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2020 года»** в бюджете городского округа на 2017 год запланировано 999,0 тыс. руб.

Расходы за 9 месяцев 2017 года сложились в сумме 838,7 тыс. руб., средства направлены на приобретение:

- счетчиков воды в количестве 100 шт. для МУП «МВКХ» с целью последующей установки в многоквартирные дома, что позволит осуществлять контроль за расходованием воды;

- частотного преобразователя на 160 кВт для МУП «МВКХ», что позволит путем изменения частоты и величины напряжения питания двигателя насоса решить ряд существенных проблем в водоснабжении и водоотведении городского округа. Это обеспечит стабильную подачу воды независимо от суточной динамики объемов потребления. Ожидаемый эффект от внедрения частотного преобразователя:

- снижение потребления электроэнергии при регулировании производительности насосных агрегатов на 10-30%;

- снижение утечек воды при оптимизации давления в напорном трубопроводе;

- снижение затрат на плановые ремонтные работы и капитальный ремонт;

- увеличение срока службы технологического оборудования;

- снижение аварийных ситуаций;

- обеспечение оперативного управления и достоверный контроль за ходом выполнения технологических процессов.

2.3.3. На реализацию муниципальной программы **«Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»** запланировано в 2017 году 1257,8 тыс. руб., из бюджета городского округа – 500,0 тыс. руб., областного бюджета – 757,8 тыс. руб.

Расходы за 9 месяцев 2017 года произведены из средств бюджета городского округа в сумме 412,5 тыс. руб., средства направлены на проведение капитального ремонта в 7 муниципальных квартирах. Выполнены следующие виды работ: поклейка обоев, покраска стен, радиаторов, дверей, окон, замена плинтусов, линолеума, сантехники, смесителей.

Дальнейшая реализация мероприятий программы запланирована на IV квартал 2017 года.

2.3.4. На реализацию муниципальной программы **«Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017 год»** запланировано в 2017 году 37432,7 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 3461,5 тыс. руб., областного бюджета – 6000,0 тыс. руб., федерального бюджета – 27971,2 тыс. руб.

За 9 месяцев 2017 года расходы произведены в сумме 22084,1 тыс. руб., в том числе из бюджета городского округа – 185,2 тыс. руб., областного бюджета – 822,4 тыс. руб., федерального бюджета – 21076,5 тыс. руб.

В рамках мероприятия по благоустройству общественных территорий предусмотрены мероприятия по благоустройству:

- территории, прилегающей к городскому Выставочному залу – укладка тротуарной плитки, установка скамеек, фонарей, светильников, урн, малых архитектурных форм декорированных цветами, озеленение. Работы завершены в полном объеме. Сумма контракта составила 6886,0 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 6885,3 тыс. руб., бюджет городского округа – 0,7 тыс. руб.;

- территории, прилегающей к ДЮСШ №1 – устройство покрытия из брусчатки, установка скамеек, озеленение. Работы выполнены частично. Заключен контракт на 4335,5 тыс. руб.

В рамках мероприятия по благоустройству сельских территорий предусмотрены мероприятия по благоустройству:

- территории парка по ул. Советская с. Сидоры – укладка тротуарной плитки, установка ограждения, установка малых архитектурных форм. Работы выполнены частично. Сумма контрактов составила - 3000,3 тыс. руб.;

- территории парка по ул. Мира х. Сухов – 2 – укладка брусчатки, устройство ограждения, установка беседки, детского городка, скамеек, освещения, урн, малых архитектурных форм, уличных тренажеров. Работы выполнены частично. Сумма контрактов составила – 3000,3 тыс. руб.

В рамках мероприятия по благоустройству дворовых территорий предусмотрены мероприятия по благоустройству асфальтобетонного дорожного покрытия, устройству детских площадок, установке беседок, скамеек, урн, фонарей. Работы по следующим дворовым территориям выполнены в полном объеме:

- ул. Речная 44г – сумма контракта составила 4217,8 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 4217,4 тыс. руб., бюджет городского округа – 0,4 тыс. руб.;

- ул. 2-я Краснознаменская 10, 12, 14, 16а – сумма контракта составила 5941,8 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 5941,2 тыс. руб., бюджет городского округа – 0,6 тыс. руб.;

- ул. Коммуны 107а, 109а – сумма контракта составила 5114,9 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 5114,4 тыс. руб., бюджет городского округа – 0,5 тыс. руб.;

- ул. Речная 44, 44в – сумма контракта составила 3135,9 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 3135,6 тыс. руб., бюджет городского округа – 0,3 тыс. руб.

Работы по дворовой территории расположенной по ул. Коммуны, 109 ведутся. Сумма контракта составляет 1360,7 тыс. руб.

**2.4. Экономическая сфера**

2.4.1. На реализацию муниципальной программы **«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»** в бюджете городского округа в 2017 году запланировано 1642,5 тыс. руб.

Расходы за 9 месяцев 2017 года произведены в сумме 564,4 тыс. руб., средства направлены на оплату проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство ФАП в х. Моховском».

2.4.2. На реализацию муниципальной программы «**Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка» на 2017-2019 годы»** в бюджете городского округа в 2017 году предусмотрено 505,0 тыс. руб.

Расходы за 9 месяцев 2017 года не производились.

Реализация мероприятий по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства запланирована на 4 квартал 2017 года.

В рамках мероприятия по развитию и повышению эффективности функционирования инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за 9 месяцев 2017 года прошло 2 заседания Общественного совета по малому и среднему предпринимательству, в состав которого входят 19 представителей разных сфер бизнеса городского округа, на которых обсуждались вопросы о внесении изменений в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в нормативные правовые акты. Работа совет проводилась с участием сотрудников Михайловской межрайонной прокуратуры, ОМВД России по г. Михайловке, а также предпринимателей, желающих принять участие в обсуждении вынесенных на повестку вопросов.

В рамках имущественной поддержки с субъектами малого и среднего предпринимательства за 9 месяцев 2017 года заключено 63 договора аренды земельных участков общей площадью 1339 га, предоставлено в собственность – 23 земельных участка общей площадью 220,1 га., выдано разрешение на залог права аренды земельного участка площадью 0,01 га.

Постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 30.04.2013 г. №1287 (в ред. от 22.02.2017 г.) утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в которое по состоянию на 01.10.2017 г. включено 17 нежилых помещений общей площадью 1321,1 кв.м. В настоящий момент 5 субъектов предпринимательства используют 5 нежилых помещений общей площадью 168,2 кв.м.

По инициативе комитета экономической политики и развития Волгоградской области, при участии Волгоградской региональной общественной организации руководителей «Совет директоров» 19.09.2017 г. проводился круглый стол на тему «Кооперация вместо конкуренции. Способы выживания в кризис». В целях налаживания кооперационных связей между предпринимателями и обмена опытом во встрече приняли участие представители бизнес - сообщества города Волгограда и около 30 субъектов предпринимательства городского округа город Михайловка.

Специалистами администрации городского округа постоянно оказывается консультационная поддержка по вопросам финансовой поддержки, трудового законодательства, ценообразования. На официальном сайте городского округа город Михайловка в разделе «Предпринимательство» размещается полезная информация для субъектов малого и среднего предпринимательства: нормативно-правовая база, информация о развитии предпринимательства, об изменениях в законодательстве, объявления, новости и другая полезная информация.

Для повышения качества и доступности предоставления гражданам и организациям, в том числе субъектам предпринимательства, государственных и муниципальных услуг и повышения деятельности органов государственной и органов местного самоуправления, в целях снижения административных барьеров субъектам предпринимательства оказываются услуги в АУ "МФЦ". За 9 месяцев 2017 года АУ "МФЦ" было оказано 7342 услуги субъектам предпринимательства, что на 4,2% больше соответствующего показателя 2016 года и составляет 14,4% от общего количества государственных и муниципальных услуг оказанных АУ «МФЦ».

2.4.3. На реализацию муниципальной программы **«Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»** в 2017 году предусмотрено 1327,1 тыс. руб. из бюджета городского округа.

По итогам 9 месяцев 2017 года 1327,1 тыс. руб. направлены для награждения 64 ТОС участников конкурсов «На лучшую работу председателей ТОС по организации и проведению Весеннего месячника Добра», «На лучшую работу председателей ТОС по организации и проведению Осеннего месячника Добра». Также в отчетном периоде совместно с ТОС проведены городские мероприятия: новогодние праздники, рождественские елки, 2 февраля, День защитника Отечества, праздник Масленицы, Международный женский день, День Победы, День защиты детей, День Святой Троицы, День государственного флага России, 255-летие города Михайловка.

2.4.4. На реализацию муниципальной программы **«Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы»** в бюджете городского округа на 2017 год предусмотрено 100,0 тыс. руб.

За 9 месяцев 2017 года расходы не производились.

**2.5. Сфера государственного и муниципального управления**

2.5.1. На реализацию муниципальной программы **«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе АУ «МФЦ» на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»** на 2017 год в бюджете городского округа предусмотрено 16450,0 тыс. руб.

За 9 месяцев 2017 года на выполнение муниципального задания направлено 14452,2 тыс. руб. АУ «МФЦ» за 9 месяцев было оказано 51120 государственных и муниципальных услуг.

Проводилась работа по информированию получателей государственных и муниципальных услуг посредством информационных киосков, расположенных в здании АУ «МФЦ», телефона «горячей линии», сайта городского округа город Михайловка, информационного портала mfc.volganet.ru

В целях оценки доступности, качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам, ежемесячно проводится мониторинг деятельности АУ «МФЦ» путем анализа оценок выставленных потребителями услуг в системе «Ваш контроль». На основании полученных данных, принимаются меры по улучшению качества и сокращению сроков предоставления услуг.

Изготавливаются и распространяются брошюры и справочные материалы по деятельности АУ «МФЦ».

За 9 месяцев 2017 года проведены видео-семинары для сотрудников АУ «МФЦ» с участием АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», Россреестра, Комитета молодежной политики Волгоградской области, Комитета строительства Волгоградской области, Управления государственного автодорожного надзора, Роспотребнадзора, ГУ МВД, УДПО Волгоградский институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов, Комитета транспорта и дорожного хозяйства, Комитета социальной защиты населения.

2.5.2. На реализацию муниципальной программы **«Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы** в бюджете городского округа на 2017 год предусмотрено 17,4 тыс. руб.

За 9 месяцев 2017 года расходы сложились в сумме 14,9 тыс. руб., средства направлены на дополнительное профессиональное обучение по охране труда, а также по программе пожарно-технического минимума 12 муниципальных служащих.

Начальник отдела по экономике и

потребительскому рынку Н.В.Щукина

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |
| **Приложение 1**  **Фактическое выполнение программных мероприятий муниципальных программ за 9 месяцев 2017 года, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней** | | | | |
| **№ п/п** | **Название долгосрочной целевой программы** | **План 2017 год, тыс. руб.** | **Факт 9 месяцев 2017 года, тыс.руб.** | **% выполнения плана** |
| **1.** | **Муниципальная программа "Повышение качества предоставления государстенных и муниципальных услуг на базе АУ "МФЦ" на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **16450,00** | **14452,20** | **87,9** |
| местный бюджет | *16450,00* | *14452,20* | **87,9** |
| **2.** | **Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа город Михайловка" на 2017-2019 годы"** | **2709,10** | **1327,10** | **49,0** |
| местный бюджет | *2709,10* | *1327,10* | **49,0** |
| **3.** | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **6129,40** | **3535,30** | **57,7** |
| местный бюджет | 6129,40 | 3535,30 | **57,7** |
| **4.** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **59179,70** | **36200,50** | **61,2** |
| местный бюджет | *48879,70* | *36200,50* | **74,1** |
| областной бюджет | *10300,00* | *0,00* | **0,0** |
| **5.** | **Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **505,00** | **0,00** | **0,0** |
| местный бюджет | *505,00* | *0,00* | **0,0** |
| **6.** | **Муниципальная программа "Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **1257,80** | **412,50** | **32,8** |
| местный бюджет | *500,00* | *412,50* | **82,5** |
| областной бюджет | *757,80* | *0,00* | **0,0** |
| **7.** | **Муниципальная программа "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **28063,30** | **20580,40** | **73,3** |
| местный бюджет | *12517,30* | *5034,40* | **40,2** |
| областной бюджет | *15546,00* | *15546,00* | **100,0** |
| **8.** | **Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **2700,00** | **1782,30** | **66,0** |
| местный бюджет | *2700,00* | *1782,30* | **66,0** |
| **9.** | **Муниципальная программа "Пожарная безопасность в образовательных учреждениях" на 2017-2019 годы"** | **2850,00** | **2246,50** | **78,8** |
| местный бюджет | *2850,00* | *2246,50* | **78,8** |
| **10.** | **Муниципальная программа "Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях" на 2017-2019 годы"** | **2028,60** | **1186,10** | **58,5** |
| местный бюджет | *2028,60* | *1186,10* | **58,5** |
| **11.** | **Муниципальная программа "Одаренные дети" на 2017-2019 годы"** | **324,40** | **162,70** | **50,2** |
| местный бюджет | *324,40* | *162,70* | **50,2** |
| **12.** | **Муниципальная программа "Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений" на 2017-2019 годы"** | **11237,00** | **3088,20** | **27,5** |
| местный бюджет | *5920,70* | *3088,20* | **52,2** |
| областной бюджет | *4044,90* | *0,00* | **0,0** |
| федеральный бюджет | *1271,40* | *0,00* | **0,0** |
| **13.** | **Муниципальная программа "Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | ***227,00*** | ***67,00*** | **29,5** |
| местный бюджет | *227,00* | *67,00* | **29,5** |
| **14.** | **Муниципальная программа "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в ведении отдела по спорту и молодежной политике администрации городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **207,70** | **184,30** | **88,7** |
| местный бюджет | *207,70* | *184,30* | **88,7** |
| **15.** | **Муниципальная программа "Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка" на 2017-2019 годы"** | **31263,60** | **23055,60** | **73,7** |
| местный бюджет | *12859,90* | *9714,00* | **75,5** |
| областной бюджет | *18403,70* | *13341,60* | **72,5** |
| **16.** | **Муниципальная программа "Молодой семье - доступное жилье в городском округе город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **13887,50** | **7248,20** | **52,2** |
| местный бюджет | *4460,40* | *1976,90* | **44,3** |
| областной бюджет | *5625,20* | *3551,20* | **63,1** |
| федеральный бюджет | *3801,90* | *1720,10* | **45,2** |
| **17.** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **18138,30** | **12343,70** | **68,1** |
| местный бюджет | *18138,30* | *12343,70* | **68,1** |
| **18.** | **Муниципальная программа "Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2020 года"** | ***999,00*** | ***838,70*** | **84,0** |
| местный бюджет | *999,00* | *838,70* | **84,0** |
| **19.** | **Муниципальная программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе город Михайловка" на 2017-2019 годы** | **3727,40** | **2325,00** | **62,4** |
| местный бюджет | *1326,30* | *472,70* | **35,6** |
| областной бюджет | *986,60* | *986,60* | **100,0** |
| федеральный бюджет | *1414,50* | *865,70* | **61,2** |
| **20.** | **Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"** | **1642,50** | **564,40** | **34,4** |
| местный бюджет | *1642,50* | *564,40* | **34,4** |
| **21.** | **Муниципальная программа "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2015-2017 годы"** | **1477,60** | **827,90** | **56,0** |
| местный бюджет | *1477,60* | *827,90* | **56,0** |
| **22.** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2017-2019 годы"** | ***253,10*** | ***253,10*** | **100,0** |
| местный бюджет | *253,10* | *253,10* | **100,0** |
| **23.** | **Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы"** | **100,00** | **0,00** | **0,0** |
| местный бюджет | *100,00* | *0,00* | **0,0** |
| **24.** | **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017 год"** | ***37432,70*** | ***22084,10*** | **59,0** |
| местный бюджет | *3461,50* | *185,20* | **5,4** |
| областной бюджет | *6000,00* | *822,40* | **13,7** |
| федеральный бюджет | *27971,20* | *21076,50* | **75,4** |
| **25.** | **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы"** | ***17,40*** | ***14,90*** | **85,6** |
| местный бюджет | *17,40* | *14,90* | **85,6** |
| **26.** | **Муниципальная программа "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы"** | ***102,70*** | ***102,70*** | **100,0** |
| местный бюджет | *102,70* | *102,70* | **100,0** |
|  | **ИТОГО:** | **242910,80** | **154883,40** | **63,8** |
|  | ***местный бюджет*** | ***146787,60*** | ***96973,30*** | **66,1** |
|  | ***областной бюджет*** | ***61664,20*** | ***34247,80*** | **55,5** |
|  | ***федеральный бюджет*** | ***34459,00*** | ***23662,30*** | **68,7** |
|  |  |  |  |  |