**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ГОРОД МИХАЙЛОВКА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17 декабря 2018 г. № 3024

Об утверждении муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области, в соответствии с постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 29.12.2016 № 3419 «Об утверждении Положения о муниципальных программах городского округа город Михайловка Волгоградской области», администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019г. и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Д. Кокина.

Глава городского округа С.А. Фомин

Утверждена

постановлением администрации

городского округа город Михайловка

Волгоградской области

от 17 декабря 2018 г. № 3024

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА ПЕРИОД С 2019****ПО 2037 ГОДЫ**

**Содержание**

**1. Паспорт Программы**

**2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

**2.1. Социально-экономическое состояние городского округа, сведения о градостроительной деятельности на территории городского округа**

**2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры городского округа, сложившийся уровень обеспеченности населения городского округа услугами в областях образования, физической культуры и массового спорта и культуры**

**2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры
(в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, физической культуры и массового спорта и культуры**

**2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования
и развития социальной инфраструктуры городского округа**

**3. Цели, задачи, индикаторы Программы**

**4. Этапы и сроки реализации Программы**

**5. Механизм реализации Программы**

**6. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа**

**7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа**

**8. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации**

**9. Оценка ожидаемой эффективности от реализации Программы**

**10. Технико - экономическое обоснование Программы**

**11. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы**

1. **Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской областина период с 2019 по 2037 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требованийк программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
4. Устав городского округа город Михайловка Волгоградской области;
5. Решение Михайловской городской Думы Волгоградской области от 20.02.2015 № 956 об утверждении Генерального плана городского округа город Михайловка Волгоградской области;
6. Постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 20.06.2017 № 1516 «О разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области».
 |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области (далее - Администрация)Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Обороны, 42а. |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Обороны, 42а. |
| Исполнители мероприятий Программы | Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства» городского округа город Михайловка;Юридические и физические лица на конкурсной основе, осуществляющие выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации Программы, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. |
| Цели и задачи Программы | Цели:Достижение расчетного уровня обеспеченности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области (далее – городского округа) услугами в области образования, культуры, физической культуры и спорта.Задачи: - обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры;- доступность объектов социальной инфраструктуры городского округа;- эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры;- сохранение объектов культуры и активизация культурнойдеятельности;- создание условий для безопасного проживания населения на территории городского округа. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | В области развития образования:- повышение доступности и качества услуг образования городского округа за счёт ввод в эксплуатацию новых объектов; - удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования;- обновление материально-технической базы объектов сферы образования и обеспечение их современными информационными ресурсами;- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов.В области развития культуры:- расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей городского округа;- сохранение и развитие творческого потенциала специалистов учреждений культуры, сохранение и пополнение материально-технической базы;- увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий;- увеличение количества библиотек, имеющих доступ в сеть «Интернет».В области развития физической культуры и спорта:- обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех групп населения;- увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;- повышение уровня обеспеченности спортивными объектами и сооружениями. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий описание запланированных мероприятий(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | 1. Строительство объектов дошкольного образования на 440 мест.2. Строительство объектов начального и среднего общего образования на 750 мест.3. Реконструкция 20 объектов дошкольного, начального и среднего общего образования.4. Строительство 10 и реконструкция 2 объектов спортивного назначения (спортивные комплексы, стадионы, спортивные залы).5. Строительство 4 центров культурного развития, центров культурно-досугового назначения.6. Реконструкция 4 домов культуры и 7 сельских клубов. |
| Срок и этапы реализации Программы | Срок реализации: 2019-2037 годы, без разбивки на этапы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы на период с 2019 по 2037 годы составит 4 734 500 тыс. рублей, в том числе по годам:2019 – 11 000 тыс. руб.;2020 – 743 500 тыс. руб.;2021 – 305 000 тыс. руб.;2022 – 440 000 тыс. руб.;2023 - 150 000 тыс.руб.;2024 - 2037 – 3 085 000 тыс. руб. Финансирование мероприятий программы планируется из средств федерального, регионального, местного бюджетов, а также внебюджетных источников.Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования. |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области.Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в отдел по экономике и потребительскому рынку, являющийся координатором муниципальных программ, представляются отчеты с пояснительными записками о ходе выполнения работ по муниципальной программе и эффективности использования финансовых средств. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями образования, культуры, физической культуры и спорта, установленного нормативами градостроительного проектирования. |

**2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

**2.1. Описание социально-экономического состояния поселения (городского округа), сведения о градостроительной деятельности**

**на территории поселения (городского округа)**

***Население***

Численность населения поселения городского округа по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 88010 человек.

В состав городского округа входит 56 населенных пунктов:

город Михайловка;

рабочий поселок Себрово;

поселки Отрадное, Реконструкция;

села Староселье, Сидоры;

станицы Арчединская, Етеревская;

хутора Абрамов, Безымянка, Большемедведевский, Большая Глушица, Большой, Большой Орешкин, Буров, Веселый, Глинище, Гришин, Демочкин, Заполосный, Зиновьев, Ильменский - 1, Ильменский - 2, Карагичевский, Катасонов, Княженский - 1, Княженский -2, Крутинский, Кукушкино, Курин, Маломедведевский, Малый Орешкин, Мишин, Моховский, Орлы, Отруба, Плотников - 2, Поддубный, Прудки, Раздоры, Рогожин, Секачи, Семеновод, Сеничкин, Сенной, Старореченский, Стойловский, Страховский, Субботин, Сухов - 1, Сухов - 2, Тишанка, Троицкий, Фролов, Черемухов;

ж/д разъезд Гурово.

Таблица 1 – Оценка численности постоянного населения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Численность населения, чел. | Динамика численностинаселения (2012/2018 гг.) |
| 2012 г. | 2018 г. | абсолютноеизменение, чел. | относительное изменение, % |
| Городской округ город Михайловка Волгоградской области | 89356 | 88010 | 1346 | 98,5 |

***Жилищный фонд***

Таблица 2 – Перспективный объем жилищного фонда

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2037г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 2247,0 |
| 2 | Население | чел. | 70 000 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 32,1 |
| 4 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | 11,4 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 1422,9 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 | 835,5 |

***Экономика***

Социально–экономическая ситуация на территории городского округа город Михайловка характеризуется как относительно стабильная.

Из общей численности населения 56,1 % трудоспособного возраста, численность занятых в экономике составляет 38,9 тыс. человек, из них более 9,0 тыс. человек – в сельской местности, основная часть которых занята в сельском хозяйстве.

В структуре экономики городского округа город Михайловка ведущую роль занимает промышленность – 55,0 %, из них более 70 % это продукция, производимая градообразующими предприятиями.

На территории городского округа город Михайловка в статистическом регистре учтена 71 промышленная организация (в том числе крупных и средних промышленных предприятий – 9), из них 46 – обрабатывающие производства, 10 – обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха и 15 – водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений).

Градообразующая отрасль – это отрасль производства цемента и асбестоцементных изделий. Она представлена двумя связанными общей технологической цепочкой предприятиями: АО «Себряковцемент» и ОАО «СКАИ», на которых занято 2,3 тыс. человек или 5,9 % от занятых в экономике городского округа.

Среднесписочная численность работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за январь – август 2018 года составила 14078 человек, среднемесячная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в городском округе за период январь – август 2018 года составила 27927,0 рублей или 115,0 % к аналогичному периоду прошлого года.

***Градостроительная деятельность***

К основным градообразующим факторам относятся: близость федеральной трассы М 6 Волгоград–Москва, наличие железной дороги и значительных запасов полезных ископаемых для производства цемента, кирпича, месторождение минеральных вод. Учитывая выгодное географическое положение городского округа в системе расселения и благоприятное природное окружение (пойма реки Медведицы), можно с полным основанием сделать вывод, что городской округ город Михайловка имеет достаточные предпосылки для своего перспективного развития.

Документами территориального планирования городского округа город Михайловка предполагается дальнейшее развитие сложившейся планировочной структуры без ее радикального преобразования.

Сохраняется и развивается транспортная инфраструктура, улично–дорожная сеть, членение территории на жилые кварталы. Новые жилые районы планировочно и транспортно связаны с существующими жилыми районами и местами труда и отдыха жителей городского округа.

Территории садоводческих товариществ в настоящее время полностью не используются, поэтому предполагается сформировать на территории части садоводческих товариществ (находящихся в настоящее время на стадии ликвидации или ликвидированных) полноценные жилые районы, подходя к каждому такому участку дифференцированно.

Основные объемы жилой застройки предлагается разместить в новых жилых районах: ж.р. Южный, ж.р. Западный (на территории садоводческих товариществ), ж.р. Большой Лог–1 и ж.р. Большой Лог–2. Здесь предлагается разместить все виды жилой застройки: индивидуальная с земельными участками, мало– и среднеэтажная многоквартирная застройка. Также планируется застройка микрорайонов 3а и 4 в центральной части города. Структура и планировка новых жилых районов максимально учитывает рельеф местности, трассировку существующих инженерных сетей и транспортные магистрали и улицы.

Приоритетом развития социальной инфраструктуры является реконструкция существующих и строительство новых объектов социальной инфраструктурыв областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры.

**2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры городского округа, сложившийся уровень обеспеченности населения городского округа услугами в областях образования, физической культуры и массового спорта и культуры**

***2.2.1. Объекты образования***

Таблица 3 - Общеобразовательные учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес | Кол-во персонала | Проектная мощность | Фактическое посещение | резерв/дефицит мест |
|  | МКОУ «СШ № 1» | 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Ленина, 66 | 60 | 575 | 714 | дефицит 139 мест |
|  | МКОУ «СШ № 2» | 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. К.Маркса, 14 | 44 | 550 | 517 | резерв 33 мест |
|  | МКОУ «СШ № 3» | 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Мичурина, 26а | 58 | 530 | 393 | резерв 137 мест |
|  | МКОУ «СШ № 4» | 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. им. Смехова, 1 | 72 | 800 | 869 | дефицит 69 мест |
|  | МКОУ «СШ № 5» | 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Энгельса, 20 | 82 | 825 | 960 | дефицит 135 мест |
|  | МКОУ «СШ № 7» | 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Энгельса, 19 | 99 | 1005 | 1101 | дефицит 96 мест |
|  | МКОУ «СШ № 9» | 403341, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Свободы, 142-а | 35 | 520 | 383 | резерв 137 мест |
|  | МКОУ «СШ № 10» | 403342, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Новороссийская, 1 | 60 | 712 | 752 | дефицит 40 мест |
|  | МКОУ «СШ № 11» | 403310, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Байкальская, 26 | 52 | 600 | 700 | дефицит 100 мест |
|  | МКОУ «Арчединская СШ» | 403301, Волгоградская область, Михайловский район, ст. Арчединская, ул. Ленина, 29 | 29 | 350 | 149 | резерв 201 места |
|  | МКОУ «Безымянская СШ» | 403303, Волгоградская область, Михайловский район, х. Безымянка, ул. Советская, 61 | 27 | 320 | 181 | резерв 139 мест |
|  | МКОУ «Большовская СШ» | 403313, Волгоградская область, Михайловский район, х. Большой, ул. Ленина, 29 | 33 | 620 | 148 | резерв 472 мест |
|  | МКОУ «Етеревская ККШИ» | 403314, Волгоградская область, Михайловский район, ст. Етеревская, ул. Красная, 21а | 33 | 320 | 106 | резерв 214 мест |
|  | МКОУ «Катасоновская СШ» | 403323, Волгоградская область, Михайловский район, х. Катасонов, пер. Школьный, 13 | 19 | 320 | 64 | резерв 256 мест |
|  | МКОУ «Карагичевская СШ» | 403334, Волгоградская область, Михайловский район, х.Карагичевский, ул. Пархоменко, 13 | 29 | 600 | 120 | резерв 480 мест |
|  | МКОУ «Отрадненская СШ» | 403325, Волгоградская область, Михайловский район, п. Отрадное, ул. Чекунова, 22 | 41 | 311 | 201 | резерв 110 мест |
|  | МКОУ «Плотниковская СШ» | 403017, Волгоградская область, Михайловский район, х. Плотников-2, ул. Школьная, 3 | 27 | 330 | 115 | резерв 215 мест |
|  | МКОУ «Раздорская СШ» | 403306, Волгоградская область, Михайловский район, х. Раздоры, ул. Мира, 8 | 14 | 100 | 31 | резерв 69 мест |
|  | МКОУ «Раковская СШ» | 403317, Волгоградская область, Михайловский район, х. Сухов-2, пер. Блинова, 64 | 27 | 395 | 160 | резерв 235 мест |
|  | МКОУ «Реконструкторская СШ» | 403331, Волгоградская область, Михайловский район, п. Реконструкция, ул. Ленина, 29 | 28 | 300 | 89 | резерв 211 мест |
|  | МКОУ «Сенновская СШ» | 403315, Волгоградская область, Михайловский район, х. Сенной, ул. Ленина, 40 | 23 | 320 | 120 | резерв 200 мест |
|  | МКОУ «Сидорская СШ» | 403311, Волгоградская область, Михайловский район, с. Сидоры, ул. Ленина, 38 | 50 | 470 | 300 | резерв 170 мест |
|  | МКОУ «Троицкая СШ» | 403330, Волгоградская область, Михайловский район, х. Троицкий, ул. Школьная, 33-а | 25 | 280 | 138 | резерв 142 мест |
|  | МКОУ «Моховская ОШ» | 403312, Волгоградская область, Михайловский район, х. Моховский, ул. Маршала Жукова, 58 | 14 | 75 | 55 | резерв 20 мест |
|  | МКОУ «Старосельская ОШ» | 403302, Волгоградская область, Михайловский район, с. Староселье, ул. Центральная, 24 | 18 | 350 | 105 | резерв 245 мест |
|  | МКОУ «Рогожинская ОШ» | 403335, Волгоградская область, Михайловский район, х. Рогожин, пер. Первомайский, 2 | 13 | 90 | 36 | резерв 54 мест |
|  | МКОУ «Страховская ОШ» | 403330, Волгоградская область, Михайловский район, х. Страховский, ул. Школьная, 1 | 12 | 120 | 24 | резерв 96 мест |
|  | МКОУ «Секачевская ОШ» | 403319, Волгоградская область, Михайловский район, х. Секачи, пер. Школьный, 1 | 15 | 80 | 62 | резерв 18 мест |
|  | МКОУ «Крутинская ОШ» | 403334, Волгоградская область, Михайловский район, х. Крутинский, пер. Школьный, 1 | 13 | 70 | 19 | резерв 51 мест |

Таблица 4 - Детские дошкольные учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес | Кол-во персонала | Проектная мощность | Фактическое посещение | Резерв/дефицит мест |
|  | МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» | 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Мира, 65 | Х | Х | Х | Х |
| структурное подразделение «им.П.А.Юдина» | 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Энгельса, 20а | 33 | 168 | 157 | резерв 11 мест |
| структурное подразделение «Тополек» | 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Обороны, 122 | 66 | 320 | 275 | резерв 45 мест |
| структурное подразделение «Сказка» | 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Лермонтова, 2 | 18 | 80 | 72 | резерв 8 мест |
| структурное подразделение «Октябренок» | 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Мира, 30 | 17 | 55 | 57 | дефицит 2 мест |
| структурное подразделение «Радуга» | 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Коммуны, 160а | 35 | 127 | 125 | резерв 2 мест |
| структурное подразделение «Росинка» | 403341, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. им. Крупской, 2д | 21 | 91 | 77 | резерв 14 мест |
| структурное подразделение «Улыбка» | 403345, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. П. Морозова, 35 | 30 | 146 | 144 | резерв 2 мест |
| структурное подразделение «Золотой ключик» | 403346, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Украинская, 76 | 60 | 280 | 272 | резерв 8 мест |
| структурное подразделение «Аленький цветочек» | 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Энгельса, 18 | 60 | 196 | 301 | дефицит 105 мест |
| структурное подразделение «Лучик» | 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Народная, 39 | 12 | 48 | 46 | резерв 2 мест |
| структурное подразделение «Октябренок» | 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Речная, 44ж | 13 | 36 | 44 | дефицит 8 мест |
| структурное подразделение «Колокольчик» | 403310, Волгоградская область., г. Михайловка, ул. Байкальская, 26в | 29 | 120 | 120 | - |
| структурное подразделение «Теремок» | 403344, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Стройная, 42 | 31 | 140 | 112 | резерв 28 мест |
| структурное подразделение «Солнышко» | 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Республиканская, 24а | 61 | 316 | 309 | резерв 7 мест |
| структурное подразделение «Ромашка» | 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Обороны, 47а | 54 | 245 | 255 | дефицит 10 мест |
| структурное подразделение «Светлячок» | 403342, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 30а | 53 | 274 | 256 | резерв 18 мест |
| структурное подразделение «Родничок» | 403346, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Ленина, 185в | 37 | 165 | 171 | дефицит 6 мест |
| структурное подразделение «Колосок» | 403344, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. им. Крупской, 99е | 22 | 95 | 99 | дефицит 4 мест |
| структурное подразделение «Ручеек» | 403341, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Пролетарская, 76 | 12 | 48 | 46 | резерв 2 мест |
|  | МКОУ «Арчединская СШ» ГДО | 403301, Волгоградская область, Михайловский район, ст. Арчединская, ул. Первомайская, 9 | 5 | 56 | 58 | дефицит 2 мест |
|  | МКОУ «Большовская СШ» ГДО | 403313, Волгоградская область, Михайловский район, х. Большой, ул. Ленина, 31 | 4 | 70 | 58 | резерв 12 мест |
|  | МКОУ «Етеревская ККШИ» ГДО | 403314, Волгоградская область, Михайловский район, ст. Етеревская, ул. Школьная, 4 | 2 | 25 | 18 | резерв 7 мест |
|  | МКОУ «Отрадненская СШ» ГДО | 403325, Волгоградская область, Михайловский район, п. Отрадное, ул. Чекунова, 24 | 14 | 100 | 106 | дефицит 6 мест |
|  | МКОУ «Плотниковская СШ» ГДО  | 403317, Волгоградская область, Михайловский район, х. Плотников-2, ул. Магистральная, 14 | 4 | 45 | 35 | резерв 10 мест |
|  | МКОУ «Раковская СШ» ГДО | 403336, Волгоградская область, Михайловский район, х. Сухов-2, ул. Мира, 16 | 1 | 40 | 22 | резерв 18 мест |
|  | МКОУ «Реконструкторская СШ» ГДО | 403331, Волгоградская область, Михайловский район, п. Реконструкция, ул. Ленина, 20а | 4 | 55 | 42 | резерв 13 мест |
|  | МКОУ «Сенновская СШ» ГДО | 403315, Волгоградская область, Михайловский район, х. Сенной, ул. Свободы, 13 | 4 | 46 | 32 | резерв 14 мест |
|  | МКОУ «Сидорская СШ» ГДО | 403311, Волгоградская область, Михайловский район, с. Сидоры, ул. Украинская, 17 | 9 | 123 | 124 | дефицит 1 места |
|  | МКОУ «Троицкая СШ» ГДО | 403330, Волгоградская область, Михайловский район, х. Троицкий, пер. Пионерский, 2а | 5 | 67 | 50 | резерв 17 мест |
|  | МКОУ «СШ № 3» ГДО | 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Мичурина, 26а | 6 | 75 | 62 | резерв 17 мест |
|  | МКОУ «Безымянская СШ» ГДО | 403303, Волгоградская область, Михайловский район, х. Безымянка, ул. Советская, 61 | 3 | 50 | 38 | резерв 12 мест |
|  | МКОУ «Катасоновская СШ» ГДО | 403323, Волгоградская область, Михайловский район, х. Катасонов, пер. Школьный, 13 | 1 | 20 | 16 | резерв 4 места |
|  | МКОУ «Карагичевская СШ» ГДО | 403334, Волгоградская область, Михайловский район, х. Карагичевский, ул. Пархоменко, 13 | 5 | 50 | 47 | резерв 3 мест |
|  | МКОУ «Старосельская ОШ» | 403302, Волгоградская область, Михайловский район, с. Староселье, ул. Центральная, 24 | 2 | 25 | 23 | резерв 2 мест |

 Обеспеченность постоянного населения городского округа город Михайловка Волгоградской области учреждениями образования.

На сельских территориях городского округа город Михайловка Волгоградской области обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями и учреждениями общего образования является достаточной, за исключением п. Отрадное и с. Сидоры.

В п. Отрадное располагается МКОУ «Отрадненская СШ», проектная мощность учреждения составляет 311 человек, в 2018/2019 году к обучению приступил 201 ребенок. В период до 2020 года планируется увеличение количества обучающихся до 236 человек. В связи с тем, чтооснованное здание 1924 года постройки, а пристройка 1999 года, требуется постоянное приведение здания в соответствие с требованиями законодательства. В 2020 году планируется строительство новый школы в п.Отрадное на 250 мест.

В с. Сидоры располагается МКОУ «Сидорская СШ», которая включает в себя 6 групп дошкольного образования, в том числе: 2 из них расположены в здание школы и 4 – в отдельностоящем здании. Для снижения среднего времени ожидания зачисления в группы дошкольного образования и возможности зачисления воспитанников в возрасте от 1 года до 2 лет необходимо строительства пристройки к отдельностоящему зданию групп дошкольного образования МКОУ «Сидорская СШ» с нормативной наполняемостью 20 воспитанников.

В целях реализации Указов Президента РФ по обеспечению доступности дошкольного образования, ликвидации очереди в дошкольные образовательные организации, выполнения индикативных показателей «Дорожной карты», во исполнение пункта 3 перечня поручений по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы Президента Российской Федерации от 2 ноября 2017 года № Пр-2440 и соблюдения санитарных норм и контрольных нормативов, принципа шаговой доступности в городском округе город Михайловка Волгоградской области в 2019 – 2020 году в городском округе горд Михайловка планируется строительство здания нового детского сада с нормативной наполняемостью 240 воспитанников (14 групп, из них 4 группы для 80 воспитанников от 0 до 3 лет).

В Генеральном плане городского округа город Михайловка Волгоградской области есть земельные участки по ул. Республиканская, 46 а, и на территории [микрорайон](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)а 3А под строительство детских садов. Указанные земельные участки имеют наиболее выгодные территориальные преимущества: в шаговой доступности территория парка «Победы», торговый центр «Михайловский», удобное транспортное сообщение. В указанных микрорайонах сохраняется большая потребность в устройстве воспитанников в детские сады.

На территории города Михайловка располагаются 9 общеобразовательных учреждений, которые посещают 6389 детей, из них во вторую смену в 4 общеобразовательных учреждениях занимаются 713. Кроме того, существует дефицит мест с в количестве – 579.

Общий дефицит мест в общеобразовательных учреждения на территории города Михайловка составляет 1292 места.

На территории города Михайловка планируется строительство 2 новых школ:

- в 2021 году строительство новой школы по ул. Саратовская на 500 мест;

- в 2022 году строительство новой школы в микрорайоне 3А на 500 мест.

 Прогнозируемый спрос на услуги образования до 2037 года

С учетом присвоения городскому округу город Михайловка Волгоградской области статуса ТОСЭР и притока молодых кадров возрастает потребность в обеспечении семей с детьми муниципальной образовательной услугой "дошкольное образование".

В период с 2019 по 2024 ожидается приток родителей (законных представителей) с воспитанниками соседних районов и увеличения процента рождаемости в городском округе город Михайловка.

***2.2.2. Объекты физической культуры и массового спорта***

Таблица 5 – Существующие объекты физической культуры и массового спорта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес места расположения | Показатель Площадь кв.м. |
| 1 | Спортивный зал | ст. Арчединская | 450 |
| 2 | Спортивная площадка | ст. Арчединская | 800 |
| 3 | Футбольное поле | ст. Арчединская | 5400 |
| 4 | Футбольное поле | х. Ильменский-1 | 3500 |
| 5 | Спортивный зал | х. Безымянка | 144 |
| 6 | Спортивный зал | с. Староселье | 144 |
| 7 | Футбольное поле | х. Безымянка | 3400 |
| 8 | Футбольное поле | с. Староселье | 800 |
| 9 | Спортивный зал | х. Большой | 162 |
| 10 | Футбольное поле | х. Большой | 6000 |
| 11 | Футбольное поле | х. Моховой | 800 |
| 12 | Спортивный зал | ст. Етеревская | 144 |
| 13 | Футбольное поле | ст. Етеревская | 800 |
| 14 | Легкоатлетическое ядро | ст. Етеревская | 4050 |
| 15 | Спортивный зал | х. Карагичевский | 162 |
| 16 | Футбольное поле | х. Карагичевский | 6500 |
| 17 | Футбольное поле | х. Карагичевский | 800 |
| 18 | Футбольное поле | х. Крутинский | 1800 |
| 19 | Хоккейная коробка | х. Карагичевский | 800 |
| 20 | Спортивная площадка | х. Крутинский | 200 |
| 21 | Спортивный зал | х. Катасонов | 160 |
| 22 | Футбольное поле | х. Катасонов | 7000 |
| 23 | Спортивная площадка | х. Катасонов | 800 |
| 24 | Спортивный зал | х.Плотников-2 | 450 |
| 25 | Спортивный зал | х. Плотников-2 | 162 |
| 26 | Футбольное поле | х. Плотников-2 | 2800 |
| 27 | Спортивная площадка | х. Плотников-2 | 800 |
| 28 | Спортивная площадка | х. Секачи | 800 |
| 29 | Спортивный зал | п. Отрадное | 168 |
| 30 | Футбольное поле | п. Отрадное | 6500 |
| 31 | Спортивная площадка | х. Раздоры | 800 |
| 32 | Спортивный зал | х. Сухов-2 | 162 |
| 33 | Футбольное поле | х. Сухов-2 | 450 |
| 34 | Футбольное поле | х. Сухов-2 | 7000 |
| 35 | Спортивный зал | х. Сенной | 160 |
| 36 | Футбольное поле | х. Сенной | 4500 |
| 37 | Спортивный зал | с. Сидоры | 288 |
| 38 | Спортивный зал | с. Сидоры | 162 |
| 39 | Спортивная площадка | с. Сидоры | 800 |
| 40 | Спортивная площадка | с. Сидоры | 800 |
| 41 | Легкоатлетическое ядро | с. Сидоры | 7140 |
| 42 | Спортивная площадка | с. Сидоры | 800 |
| 43 | Спортивный зал | п. Реконструкция | 288 |
| 44 | Спортивный зал | п. Реконструкция | 162 |
| 45 | Футбольное поле | п. Реконструкция | 6500 |
| 46 | Футбольное поле | п. Реконструкция | 6500 |
| 47 | Спортивный зал | х. Троицкий | 288 |
| 48 | Спортивный зал | х. Троицкий | 128 |
| 49 | Спортивный зал | х. Рогожин | 162 |
| 50 | Футбольное поле | х. Троицкий | 1000 |
| 51 | Футбольное поле | х. Троицкий | 6500 |
| 52 | Спортивная площадка | х. Троицкий | 200 |
| 53 | Спортивный зал | ул. 2 Краснознаменская, 53 | 874 |
| 54 | Спортивный зал | ул. 2 Краснознаменская, 53 | 288 |
| 55 | Спортивный зал | ул. 2 Краснознаменская, 53 | 200 |
| 56 | Спортивный зал | ул. 2 Краснознаменская, 53 | 200 |
| 57 | Легкоатлетичес.ядро | ул. 2 Краснознаменская, 53 | 6150 |
| 58 | Спортивная площадка | ул. 2 Краснознаменская, 53 | 1107 |
| 59 | Спортивный зал | ул. 2 Краснознаменская, 18а | 288 |
| 60 | Спортивный зал | ул. 2 Краснознаменская, 18б | 403 |
| 61 | Тренажерный зал | ул. 2 Краснознаменская, 18в | 128 |
| 62 | Спортивный зал | ул. Магистральная,2 | 648 |
| 63 | Бассейн | ул. Магистральная,2 | 150 |
| 64 | Футбольное поле | ул. Магистральная,2 | 7500 |
| 66 | Площадка для пляжного волейбола | ул. Магистральная,2 | 162 |
| 67 | Площадка для стритбола | ул. Магистральная,2 | 81 |
| 68 | Беговые дорожки | ул. Магистральная,2 | 1440 |
| 69 | Спортивный зал | ул. Ленина.66 | 300 |
| 70 | Спортивный зал | ул. Ленина.66 | 200 |
| 71 | Спортивная площадка | ул. Ленина,66 | 200 |
| 72 | Спортивный зал | ул. К.Маркса,14 | 162 |
| 73 | Спортивный зал | ул. К.Маркса,14 | 60 |
| 74 | Спортивная площадка | ул. К.Маркса,14 | 200 |
| 75 | Спортивный зал | ул. Мичурина, 26 | 180 |
| 76 | Спортивная площадка | ул. Мичурина, 26 | 450 |
| 77 | Спортивный зал | ул. Смехова,1 | 288 |
| 78 | Спортивная площадка | ул. Смехова,1 | 2100 |
| 79 | Спортивный зал | ул. Энгельса, 20 | 288 |
| 80 | Спортивный зал | ул. Энгельса, 20 | 288 |
| 81 | Тренажерный зал | ул. Энгельса, 20 | 30 |
| 82 | Спортивная площадка | ул. Энгельса, 20 | 3575 |
| 83 | Спортивный зал | ул. Энгельса, 19 | 288 |
| 84 | Спортивный зал | ул. Энгельса, 19 | 264 |
| 85 | Спортивный зал | ул. Энгельса, 19 | 108 |
| 86 | Спортивная площадка | ул. Энгельса, 19 | 6500 |
| 87 | Спортивный зал | ул. Свободы, 142а | 190 |
| 88 | Спортивная площадка | ул. Свободы, 142а | 4500 |
| 89 | Спортивный зал | ул. Новороссийская, 1 | 288 |
| 90 | Спортивная площадка | ул. Новороссийская, 1 | 3200 |
| 91 | Спортивная площадка | ул. Новороссийская, 1 | 600 |
| 92 | Спортивный зал | ул. Байкальская, 26 | 180 |
| 93 | Спортивный зал | ул. Байкальская, 26 | 72 |
| 94 | Тренажерный зал | ул. Байкальская, 26 | 30 |
| 95 | Спортивная площадка | ул. Байкальская, 26 | 4743 |
| 96 | Спортивная площадка | ул. 2 Краснознаменская, 14 | 800 |
| 97 | Спортивная площадка | ул. 2 Краснознаменская | 800 |
| 98 | Спортивный зал | ул. Гоголя, 29 | 324 |
| 99 | Спортивный зал | ул. Гоголя, 29 | 648 |
| 100 | Спортивный зал | ул. Пархоменко,2 | 200 |
| 101 | Спортивный зал | ул. Коммуны,146а | 198 |
| 102 | Спортивный зал | ул.Коммуны,146а | 198 |
| 103 | Спортивная площадка | ул. Коммуны,146а | 1750 |
| 104 | Спортивный зал | ул. Энгельса, 12 | 240 |
| 105 | Спортивная площадка | ул. Энгельса,12 | 2400 |
| 106 | Спортивная площадка | ул. Щорса, 4 | 1800 |
| 107 | Спортивный зал | ул. Щорса, 4 | 432 |
| 108 | Спортивный зал | ул. Индустриальная, 2 | 348 |
| 109 | Спортивный зал | ул. Индустриальная, 2 | 200 |
| 110 | Спортивный зал | ул. Тишанская, 43 | 432 |
| 111 | Спортивный зал | ул. Тишанская, 43 | 200 |

Обеспеченность жителей городского округа город Михайловка Волгоградской области объектами физической культуры и спорта в целом недостаточное:

- спортивными залами – 39%;

- плавательными бассейнами – 2,25%;

- плоскостными сооружениями – 92,4%.

***2.2.3. Объекты культуры***

Таблица 6 – Существующие объекты культуры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Кол-во персонала | Клуб, Дом культуры | Библиотека |
| кол-во мест | количество книг |
| **Культурно-досуговые учреждения** |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Михайловский центр культуры» | 403348, Волгоградская область, город Михайловка, улица Ленина, 68 | 20 | 184 | - |
| 2 | Арчединский сельский Дом культуры - филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403301, Волгоградская область, Михайловский район, станица Арчединская, улица Ленина, 31А | 5 | 400 | - |
| 3 | Ильменский-1 сельский клуб-филиал МКУ «Михайловский центр культуры»-заведующая  | 403327, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Ильменский-1, улица Центральная, 3 | 1 | 150 | - |
| 4 | Левинский сельский клуб-филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403301, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Княжинский-1, улица Левинская, 10 | 1 | 120 | - |
| 5 | Безымянский сельский Дом культуры- филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403303, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Безымянка, улица Советская, 130А | 4 | 100 | - |
| 6 | Старосельский сельский клуб-филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403302, Волгоградская область, Михайловский район, село Староселье, улица Продольная, 9 | 2 | 30 | - |
| 7 | Суховский-1 сельский клуб-филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403303, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Сухов-1, улица Садовая, 4 | 1 | 100 | - |
| 8 | Большовский сельский Дом культуры- филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403313, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Большой, улица Ленина, 25 | 4 | 180 | - |
| 9 | Моховский сельский клуб-филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403312, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Моховский, улица Маршала Жукова, 44 | 1 | 120 | - |
| 10 | Етеревский сельский Дом культуры- филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403314, Волгоградская область, Михайловский район, станица Етеревская, улица Красная, 42 | 3 | 140 | - |
| 11 | Глушицкий сельский клуб-филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403314, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Б. Глушица, улица Грейдерная, 27А | 1 | 80 | - |
| 12 | Ильменский-2 сельский клуб-филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403328, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Ильменский-2, улица Центральная, 15 | 1 | 200 | - |
| 13 | Карагичевский сельский Дом культуры- филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403334, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Карагичевский, площадь Центральная, 1 | 4 | 320 | - |
| 14 | Крутинский сельский клуб-филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403334, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Крутинский, улица Центральная, 22 | 1 | 200 | - |
| 15 | Катасоновский сельский Дом культуры- филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403323, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Катасонов, улица Советская, 51 | 2 | 400 | - |
| 16 | Зиновьевский сельский клуб-филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403323, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Зиновьев, улица Центральная, 11 | 1 | 75 | - |
| 17 | Отрубской сельский клуб-филиал МКУ «Михайловский центр культуры | 403320, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Отруба, улица Украинская, 35 | 1 | 40 | - |
| 18 | Сеничкинский сельский клуб-филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403323, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Сеничкин, улица Центральная, 34/2 | 1 | 100 | - |
| 19 | 2-Плотниковский сельский Дом культуры- филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403317, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Плотников-2, улица Магистральная, 12 | 4 | 400 | - |
| 20 | Веселовский сельский клуб-филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403317, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Веселый, улица Садовая, 12А | 1 | 60 | - |
| 21 | Мишинский сельский клуб-филиал МКУ «Михайловский центр культуры | 403317, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Мишин, улица Заречная, 4 | 1 | 90 | - |
| 22 | Секачевский сельский Дом культуры- филиал МКУ «Михайловский центр культуры»  | 403319, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Секачи, переулок Первомайский, 4 | 3 | 200 | - |
| 23 | Отрадненский сельский Дом культуры- филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403325, Волгоградская область, Михайловский район, поселок Отрадное, переулок Почтовый, 9Б | 4 | 50 | - |
| 24 | Поддубинский сельский клуб-филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403325, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Поддубный, улица Центральная, 25 | 1 | 100 | - |
| 25 | Старореченский сельский клуб-филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403325, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Старореченский, улица Каштановая, 3А | 1 | 57 | - |
| 26 | Раздорский сельский Дом культуры- филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403306, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Раздоры, улица Мира, 3 | 3 | 70 | - |
| 27 | Субботинский сельский клуб-филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403305, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Субботин, улица Ю. Прищепного, 121 | 1 | 140 | - |
| 28 | Раковский сельский Дом культуры- филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403336, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Сухов-2, улица Орджоникидзе, 2 | 4 | 150 | - |
| 29 | Глинищанский сельский клуб-филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403336, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Глинище, улица Советская, 10 | 1 | 60 | - |
| 30 | Черемуховский сельский Дом культуры- филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403336, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Черемухов, улица Советская, 14 | 2 | 200 | - |
| 31 | Сенновский сельский Дом культуры- филиал МКУ «Михайловский центр культуры»  | 403315, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Сенной, улица Ленина, 36 | 2 | 200 | - |
| 32 | Орловский сельский клуб-филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403316, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Орлы, улица Лесная, 1 | 1 | 120 | - |
| 33 | Сидорский сельский Дом культуры- филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403311, Волгоградская область, Михайловский район, село Сидоры, улица Ленина, 5А | 6 | 500 | - |
| 34 | Б.Орешкинский сельский клуб-филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403311, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Б. Орешкин, улица Ольховая, 1 | 1 | 50 | - |
| 35 | Совхозный сельский Дом культуры- филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403331, Волгоградская область, Михайловский район, поселок Реконструкция, переулок Парковый, 8 | 5 | 400 | - |
| 36 | Большемедведевский сельский клуб-филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403331, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Большемедведевский, улица Зеленая, 4 | 1 | 80 | - |
| 37 | Страховский сельский клуб-филиал МКУ «Михайловский центр культуры»  | 403331, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Страховский, улица Полевая, 3 | 1 | 170 | - |
| 38 | Троицкий сельский Дом культуры- филиал МКУ «Михайловский центр культуры» | 403330, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Троицкий, улица Октябрьская, 34А | 3 | 400 | - |
| 39 | Рогожинский сельский клуб-филиал МКУ «Михайловский центр культуры»  | 403335, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Рогожин, улица Ленина, 23. | 1 | 160 | - |
| 40 | Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец культуры» | 403342, Волгоградская область, город Михайловка, площадь Конституции, 1 | 37 | Концертный зал - 674Кинозал - 144 | - |
| 41 | «Себровский Дом культуры» | 403310, Волгоградская область, город Михайловка, улица Байкальская, 31 | 7 | 170 | - |
| 42 | Клуб «Заозерье» | 403348, Волгоградская область, город Михайловка, переулок Кубанский, 2 | 5 | 50 | - |
| 43 | Этнокультурный центр «Вольница» | 403310, Волгоградская область, город Михайловка, улица Мира, 39 | 3 | - | - |
| **Библиотеки** |
| 1 | Центральная городская библиотека (ЦГБ) | 403342, Волгоградская область, город Михайловка, улица Республиканская, 26 | 10 | - | 47713 |
| 2 | Центральная городская детская библиотека (ЦГДБ) | 403342, Волгоградская область, город Михайловка, улица Республиканская, 42 | 9 | - | 41746 |
| 3 | Методический центр по работе с библиотеками сельских территорий(МЦБСТ) | 403348, Волгоградская область, город Михайловка, улица Мира, 86  | 8 | - | 52309 |
| 4 | Библиотека № 2 | 403310, Волгоградская область, город Михайловка, улица Байкальская, 31 | 2 | - | 21645 |
| 5 | Библиотека № 4 | 403343, Волгоградская область, город Михайловка, площадь Конституции, 1 | 1 | - | 19118 |
| 6 | Библиотека № 8 | 403348, Волгоградская область, город Михайловка, улица А. Невского, 12 | 1 | - | 8396 |
| 7 | Детская библиотека № 9 | 403343, Волгоградская область, город Михайловка, улица Энгельса, 17 | 4 | - | 33504 |
| 8 | Арчединская библиотека №1  | 403301, Волгоградская область, Михайловский район, станица Арчединская, улица Ленина, 31А | 1 | - | 16210 |
| 9 | Безымянская библиотека №3   | 403303, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Безымянка, улица Советская, 165 | 1 | - | 20191 |
| 10 | Етеревская библиотека №5  | 403314, Волгоградская область, Михайловский район, ст. Етеревская, улица Красная, 42 | 1 | - | 12485 |
| 11 | Ильменская -1 библиотека №6   | 403321, Волгоградская область, Михайловский район, х. Ильменский-1, улица Центральная, 31 | 1 | - | 4670 |
| 12 | Ильменская-2 библиотека №7  | 403328, Волгоградская область, Михайловский район, х. Ильменский-2, улица Центральная, 15 | 1 | - | 8614 |
| 13 | Мишинская библиотека №11 | 403314, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Мишин, улица Заречная, 4 | 1 | - | 5329 |
| 14 | Моховская библиотека №12   | 403312, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Моховский, улица М. Жукова, 44 | 1 | - | 8811 |
| 15 | Орловская библиотека №13  | 403316, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Орлы, улица Школьная, 7 | 1 | - | 9514 |
| 16 | Отрадненская библиотека №14  | 403325, Волгоградская область, Михайловский район, п. Отрадное, переулок Почтовый, 9Б | 1 | - | 14731 |
| 17 | Плотниковская библиотека №15   | 403317, Волгоградская область, Михайловский район, х. Плотников- 2, улица Магистральная, 12 | 1 | - | 23599 |
| 18 | Раздорская библиотека №16    | 403306, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Раздоры, улица Мира, 3 | 1 | - | 6892 |
| 19 | Раковская библиотека №17    | 403336, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Сухов -2, улица Орджоникидзе, 2 | 1 | - | 18022 |
| 20 | Рогожинская библиотека №18   | 403325, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Рогожин, улица Ленина, 22 | 1 | - | 11681 |
| 21 | Секачевская библиотека №19    | 403319, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Секачи, пер. Первомайский, 4 | 1 | - | 9180 |
| 22 | Сеничкинская библиотека №20   | 403323, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Сеничкин, улица Центральная, 27 А | 1 | - | 6351 |
| 23 | Сенновская библиотека 21   | 403315, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Сенной, улица Ленина, 38 | 1 | - | 13079 |
| 24 | Сидорская библиотека № 22    | 403311, Волгоградская область, Михайловский район, село Сидоры, улица Ленина, 5А | 1 | - | 15251 |
| 25 | Совхозная библиотека №23  | 403331, Волгоградская область, Михайловский район, п. Реконструкция, переулок Парковый, 8 | 1 | - | 14356 |
| 26 | Старосельская библиотека №24  | 403302, Волгоградская область, Михайловский район, село Староселье, улица Центральная, 9 | 1 | - | 10349 |
| 27 | Страховская библиотека №25  | 403331, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Страхов, улица Полевая, 3 | 1 | - | 8402 |
| 28 | Субботинская библиотека №26  | 403305, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Субботин, ул. Ю. Прищепного, 121 | 1 | - | 7717 |
| 29 | Троицкая библиотека №27   | 403330, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Троицкий, улица Октябрьская, 34А | 1 | - | 21435 |
| 30 | Крутинская библиотека №28  | 403334, Волгоградская область, Михайловский район, х. Крутинский, улица Центральная, 22 | 1 | - | 8993 |
| 31 | Черемуховская библиотека №29   | 403336, Волгоградская область, Михайловский район, х. Черемухов, улица Советская, 4 | 1 | - | 5935 |
| 32 | Отрубская библиотека №30  | 403320, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Отруба, улица Украинская, 35 | 1 | - | 7141 |
| 33 | Большовская библиотека №33   | 403313, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Большой, улица Ленина, 25 | 1 | - | 25404 |
| 34 | Карагичевская библиотека №34  | 403334, Волгоградская область, Михайловский район, х. Карагичевский, улица Центральная,1 | 1 | - | 16105 |
| 35 | Катасоновская библиотека №35  | 403323, Волгоградская область, Михайловский район, хутор Катасонов, улица Советская, 51 | 1 | - | 13401 |

В целом, обеспеченность постоянного населения на территории городского округа учреждениями культуры является достаточной.

**2.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры**

Таблица 7 – Прогнозный спрос на услуги социальной инфраструктуры

городского округа город Михайловка Волгоградской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Принятые нормативы градостроительного проектирования  | Нормативная потребность | В том числе: |
| Сохраняемая | Требуется запроектировать |
| ***Учреждения образования*** |
| 1 | Детские дошкольные образовательные учреждения | мест | 58 мест на 1000 чел. | 5131 | 3797 | 1334 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | на 1000 чел. – 101место – для неполного среднего образования (I-IХ классы),15 мест – для среднего образования (X-XI классы) | 89341327 | 11818 | На территориях с дефицитом мест |
| 3 | Учреждения дополнительного образования | мест | 12 мест на 1000 чел. | 1062 | 2087 | - |
| ***Учреждения культуры*** |
| 4 | Библиотеки |  | 4 – г. Михайловка;1 – р.п. Себрово;сельские населенные пункты:1 объект на 1000 чел. в сельских населенных пунктах, в том числе:1 – ст. Арчединская,1 – х. Безымянка,1 – х. Большой,1 – ст. Етеревская,1 – х. Карагичевский,1 – х. Катасонов,1 – х. Плотников-2,1 – п. Отрадное,1 – х. Раздоры,1 – х. Сухов-2,1 – х. Сенной,1 – с. Сидоры,1 – п. Реконструкция,1 – х. Троицкий | 20 | 35 | - |
| 5 | Музей |  | г. Михайловка:1 краеведческий музей; | 1 | 1 | - |
| 6 | Дома культуры, сельские клубы |  | 3 – г. Михайловка;1 – р.п. Себрово;сельские населенные пункты:1 – ст. Арчединская,1 – х. Безымянка,1 – х. Большой,1 – ст. Етеревская,1 – х. Карагичевский,1 – х. Катасонов,1 – х. Плотников-2,1 – п. Отрадное,1 – х. Раздоры,1 – х. Сухов-2,1 – х. Сенной,1 – с. Сидоры,1 – п. Реконструкция,1 – х. Троицкий, | 18 | 43 (учитывая филиалы) | На территориях с дефицитом учреждений культуры |
| 7 | Кинотеатры |  | 3 – г. Михайловка;1 – р.п. Себрово1 – x. Безымянка,  | 5 | 1 | 4 |
| ***Учреждения физической культуры и массового спорта*** |
| 8 | Плавательные бассейны |  | 75 кв.м. на 1000 чел. | 6600 кв.м. | 250 | 6350 |
| 9 | Спортивные залы |  | 60 кв.м. на 1000 чел. | 5300 кв.м. | 4267 | 1033 |
| 10 | Стадионы |  | 190 кв.м. на 1000 чел. | 16720 кв.м. | 13650 | 3070 |

**2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры**

**городского округа**

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; стратегии социально- экономического развития, иные нормативные правовые акты необходимые для функционирования
и развития социальной инфраструктуры поселения/городского округа;

- закон Волгоградской области  от 31.12.2015 № 247-ОД «О стратегическом планировании в Волгоградской области»;

- постановление администрации Волгоградской области от 31.01.2017 № 37-п «Об утверждении бюджетного прогноза Волгоградской области на период 2017-2034 годов»;

- Генеральный план городского округа город Михайловка Волгоградской области утвержден решением Михайловской городской Думы Волгоградской области от 20.02.2015 № 956.

- Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Михайловка Волгоградской области утвержден решением Михайловской городской Думы Волгоградской области от 27.10.2017 № 16.

- показатели обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, приведенные в Местных нормативах градостроительного проектирования, в целом соответствуют мероприятиям, установленным Программой. Перечень мероприятий программы уточняется с учетом потребности населения в объектах социальной инфраструктуры и бюджета муниципального образования. Существующая нормативно-правовая база достаточна для функционирования и развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области. Однако при этом необходимо внесение изменений в ряд документов:

- Генеральный план городского округа (планируется на 2019-2020 годы);

- Правила землепользования и застройки городского округа (планируется на 2019-2020 годы);

- Местные нормативы градостроительного проектирования (планируется на 2021 год).

**3. Цели, задачи, индикаторы Программы**

Основной целью Программы является достижение расчетного уровня обеспеченности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области (далее – городского округа) услугами в области образования, культуры, физической культуры и спорта.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры;

- доступность объектов социальной инфраструктуры городского округа;

- эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры;

- сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности;

- создание условий для безопасного проживания населения на территории городского округа.

Индикаторами Программы является:

- В области развития образования:

1. повышение доступности и качества услуг образования городского округа за счёт ввод в эксплуатацию новых объектов;

2. удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования;

3. обновление материально-технической базы объектов сферы образования и обеспечение их современными информационными ресурсами;

4. внедрение федеральных государственных образовательных стандартов.

- В области развития культуры:

1. расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей городского округа;

2. сохранение и развитие творческого потенциала специалистов учреждений культуры, сохранение и пополнение материально-технической базы;

3. увеличение количества посетителей культурно-

досуговых мероприятий;

4. увеличение количества библиотек, имеющих доступ в сеть «Интернет».

- В области развития физической культуры и спорта:

1. обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех групп населения;

2. увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

3. повышение уровня обеспеченности спортивными объектами и сооружениями.

Таблица 8 - Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые

и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

Объекты культуры

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.измерения | Значение целевого показателя по годам |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 -2037 |
| 1 | Обеспечение нормативной потребности населения в учреждениях клубного типа | Мест/1000 человек | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2 | Вместимость клубов | Ед. | 7634 | 7634 | 7634 | 7634 | 7634 | 7634 | 7634 |
| 3 | Вместимость библиотек | Ед.(книжные фонды) | 568279 | 568380 | 568480 | 568580 | 568680 | 568780 | 568900 |

Объекты физической культуры и спорта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя | Плановое значение 2019 год | Плановое значение 2020 год | Плановое значение 2021 год | Плановое значение 2022 год | Плановое значение 2023 год | Плановое значение 2024-2037 годы |
| 1. | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа населения городского округа город Михайловка | 38 % | 40 % | 40% | 42 % | 42 % | 45% |
| 2. | Обеспеченность населения объектами физической культуры и спорта | 47% | 48% | 48% | 50% | 50% | 100% |

Объекты образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед.изм | Значение целевого показателя по годам |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2037 |
| 1 | Обеспечение нормативной потребности населения в учреждениях образования, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Обеспечение нормативной потребности населения в дошкольных образовательных учреждениях | мест/1000 человек | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1.2. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольным учреждениями (от численность детей в возрасте 1-6 лет, проживающих на территории муниципального образования (на 1 января текущего года) | % | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 1.3.  | Обеспечение нормативной потребности населения в общеобразовательных учреждениях | мест/1000 человек | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| 1.4. | Доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами в школе в одну смену | % | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Обеспечение нормативной потребности населения в организациях дополнительного образования | мест/1000 человек | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,3 |

**4. Этапы и сроки реализации Программы**

Срок реализации Программы: 2019-2037 годы, без разбивки по этапам. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действияпрограммы) - без разбивки по годам.

**5. Механизм реализации Программы**

Заказчиком Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы является администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области.

Основной разработчик Программы отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области, который обеспечивает:

- внесение изменений в Генеральный план - при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии городского округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий;

- координацию мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Исполнителями мероприятий Программы являются Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства» городского округа город Михайловка Волгоградской области, юридические и физические лица на конкурсной основе, осуществляющие выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации Программы, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

**6. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству**

**и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа**

Ответственными исполнителями за реализацию мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области назначить:

- Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства» городского округа город Михайловка;

- Юридические и физические лица на конкурсной основе, осуществляющие выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации Программы, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Таблица 9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Технико-экономические параметры  | Сроки реализации в плановом периоде (по годам) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2037  |
| Образовательные учреждения |
| 1 | Строительство учреждения начального и среднего общего образования, ул. Саратовская, г. Михайловка | 500 мест |  | проектирование | строительство |  |  |
| 2 | Строительство учреждения начального и среднего общего образования, п. Отрадное | 250 мест | проектирование | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Строительство дошкольного образовательного учреждения, ул. Республиканская, микрорайон 3а, г. Михайловка | 240 мест | проектирование | строительство |  |  |  |  |
| 4 | Строительство дошкольного образовательного учреждения, микрорайон 4, г. Михайловка | 240 мест |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 5 | Строительство дошкольного образовательного учреждения, жилой район Подгорный, г. Михайловка | 240 мест |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 6 | Строительство дошкольного образовательного учреждения, квартал жилой застройки ограниченный улицами Котовского, Томская, Краснознаменская и пр. Западный, г. Михайловка | 100 мест |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 7 | Реконструкция общеобразовательной школы с организацией 2 групп дошкольного образования, ст. Арчединская |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 8 | Строительство пристройки к МКОУ «Старосельская ООШ» под детсад на 100 мест, с. Староселье, |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 9 | Реконструкция общеобразовательной школы, х. Большой |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 10 | Реконструкция дошкольного образовательного учреждения с размещением 2-х дополнительных групп, х. Большой |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 11 | Реконструкция общеобразовательной школы с размещением группы дошкольного образовательного учреждения, х. Моховский |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 12 | Реконструкция здания под детское дошкольное образовательное учреждение на 80 мест, ст. Етеревская |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 13 | Реконструкция кадетской общеобразовательной школы-интерната, ст. Етеревская |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 14 | Размещение группы детского дошкольного учреждения на 15 мест в составе школы, х. Крутинский |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 15 | Строительство дошкольного образовательное учреждения на 35 мест, х. Прудки |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 16 | Реконструкция здания школы под дошкольное образовательное учреждение на 30 мест, х. Сеничкин |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 17 | Реконструкция здания школы под дошкольное образовательное учреждение на 25 мест, х. Отруба |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 18 | Реконструкция детского сада с расширением до 60 мест, х. Плотников-2 |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 19 | Реконструкция общеобразовательной школы на 330 мест, х. Плотников-2 |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 20 | Пристройка к Секачевской общеобразовательной школе для детского сада на 35 мест, х. Секачи |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 21 | Реконструкция существующего здания детского дошкольного образовательного учреждения, х. Раздоры |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 22 | Строительство детского дошкольного учреждения на 90 мест, х. Сухов 2 |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 23 | Дошкольное образовательное учреждение на 50 мест, с. Сидоры, перспективная жилая застройка (жилой комплекс «Заречный») |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 24 | Пристройка к МКОУ «Сидорская СОШ» под ДОУ на 100 мест, пристройка спортзала, с. Сидоры |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 25 | Реконструкция здания старой школы под дошкольное образовательное учреждение на 20 мест, х. Большой Орешкин |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 26 | Начальная школа и дошкольное образовательное учреждение, х. Малый Орешкин, участок комплексной жилой застройки |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 27 | Реконструкция с расширением здания дошкольного образовательного учреждения с 32 до 60 мест, х. Сенной |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 28 | Реконструкция здания под дошкольное образовательное учреждение на 20 мест, х. Орлы |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 29 | Размещение 2-х групп дошкольного образовательного учреждения в здании общеобразовательной школы (реконструкция), х. Рогожин |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2037 |
| 30 | Строительство спортивного комплекса (стадион с трибунами и теннисный корт), ул. К. Маркса, г. Михайловка |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 31 | Строительство спортивного комплекса с ледовой площадкой, Парк Победы г. Михайловка |  | проектирование | строительство |  |  |  |  |
| 32 | Строительство крытого бассейна, парк Победы, г. Михайловка |  |  |  | проектирование | строительство |  |  |
| 33 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, жилой район Подгорный, г. Михайловка |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 34 | Строительство спортивного центра, р.п. Себрово |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 35 | Спортивный комплекс с бассейном, ст. Арчединская |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 36 | Строительство универсального спортивного зала, х. Безымянка |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 37 | Строительство универсального спортивно-досугового комплекса, с. Староселье |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 38 | Спортивно-досуговый центр, п. Отрадное |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 39 | Строительство стадиона, х. Сухов-2 |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 40 | Реконструкция существующего стадиона, с. Сидоры |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 41 | Реконструкция спортивной школы № 1, г. Михайловка |  | проектирование | строительство |  |  |  |  |
| Объекты культурного назначения |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2037 |
| 42 | Строительство центра культурного развития, 4 микрорайон, г. Михайловка |  |  |  |  |  | строительство |  |
| 43 | Центр культурно-досугового назначения на 300 мест, х. Безымянка |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 44 | Реконструкция существующего здания сельского клуба, х. Сухов-1 |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 45 | Реконструкция и расширение до 150 мест сельского клуба, х. Отруба |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 46 | Реконструкция сельского дома культуры на 400 мест, х. Плотников-2 |  |  |  | проектирование | строительство |  |  |
| 47 | Строительство центра культурного досуга и библиотечного обслуживания, х. Раздоры |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 48 | Реконструкция сельского клуба, х. Субботин |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 49 | Реконструкция сельского клуба с достройкой спортзала, х. Старховский |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 50 | Реконструкция ДК и спортивного зала, с. Сидоры |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 51 | Реконструкция сельского клуба, х. Большой Орешкин |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 52 | Реконструкция здания дома культуры на 500 мест, х. Сенной |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 53 | Реконструкция здания сельского клуба на 250 мест, х. Орлы |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 54 | Реконструкция дома культуры, х. Троицкий |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 55 | Реконструкция сельского клуба, х. Рогожин |  |  |  |  |  |  | проектирование, строительство |
| 56 | Центр культурного развития, с. Староселье |  |  | проектирование | строительство |  |  |  |

**7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов)**

**по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

**поселения (городского округа)**

Финансирование мероприятий программы планируется из средств федерального, регионального, местного бюджетов, а также внебюджетных источников. Объем финансирования Программы на период с 2019 по 2037 годы составит 4 734 500 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования.

Таблица 10 – Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Годы, тыс.руб. |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2037 |
| Учреждения образования |
| 1 | Строительство учреждения начального и среднего общего образования, ул. Саратовская, г. Михайловка | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  **3500** |  **400 000** |  |  |
| 2 | Строительство учреждения начального и среднего общего образования, п. Отрадное | федеральный, региональный, местный бюджет |  **3000** | **300 000** |  |  |  |  |
| 3 | Строительство дошкольного образовательного учреждения, ул. Республиканская, микрорайон 3а, г. Михайловка | федеральный, региональный, местный бюджет |  **3000** | **240 000** |  |  |  |  |
| 4 | Строительство дошкольного образовательного учреждения, микрорайон 4, г. Михайловка | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **245 000** |
| 5 | Строительство дошкольного образовательного учреждения, жилой район Подгорный, г. Михайловка | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **245 000** |
| 6 | Строительство дошкольного образовательного учреждения, квартал жилой застройки ограниченный улицами Котовского, Томская, Краснознаменская и пр. Западный, г. Михайловка | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **175 000** |
| 7 | Реконструкция общеобразовательной школы с организацией 2 групп дошкольного образования, ст. Арчединская | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **30 000** |
| 8 | Строительство пристройки к МКОУ «Старосельская ООШ» под детсад на 100 мест, с. Староселье, | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **40 000** |
| 9 | Реконструкция общеобразовательной школы, х. Большой | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **30 000** |
| 10 | Реконструкция дошкольного образовательного учреждения с размещением 2-х дополнительных групп, х. Большой | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **30 000** |
| 11 | Реконструкция общеобразовательной школы с размещением группы дошкольного образовательного учреждения, х. Моховский | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **20 000** |
| 12 | Реконструкция здания под детское дошкольное образовательное учреждение на 80 мест, ст. Етеревская | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **30 000** |
| 13 | Реконструкция кадетской общеобразовательной школы-интерната, ст. Етеревская | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **30 000** |
| 14 | Размещение группы детского дошкольного учреждения на 15 мест в составе школы, х. Крутинский | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **10 000** |
| 15 | Строительство дошкольного образовательное учреждения на 35 мест, х. Прудки | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **110 000** |
| 16 | Реконструкция здания школы под дошкольное образовательное учреждение на 30 мест, х. Сеничкин | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **30 000** |
| 17 | Реконструкция здания школы под дошкольное образовательное учреждение на 25 мест, х. Отруба | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **30 000** |
| 18 | Реконструкция детского сада с расширением до 60 мест, х. Плотников-2 | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **40 000** |
| 19 | Реконструкция общеобразовательной школы на 330 мест, х. Плотников-2 | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **20 000** |
| 20 | Пристройка к Секачевской общеобразовательной школе для детского сада на 35 мест, х. Секачи | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **40 000** |
| 21 | Реконструкция существующего здания детского дошкольного образовательного учреждения, х. Раздоры | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **20 000** |
| 22 | Строительство детского дошкольного учреждения на 90 мест, х. Сухов-2 | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **170 000** |
| 23 | Дошкольное образовательное учреждение на 50 мест, с. Сидоры, перспективная жилая застройка (жилой комплекс «Заречный») | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **150 000** |
| 24 | Пристройка к МКОУ «Сидорская СОШ» под ДОУ на 100 мест, пристройка спортзала, с. Сидоры | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **120 000** |
| 25 | Реконструкция здания старой школы под дошкольное образовательное учреждение на 20 мест, х. Большой Орешкин | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **20 000** |
| 26 | Начальная школа и дошкольное образовательное учреждение, х. Малый Орешкин, участок комплексной жилой застройки | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **220 000** |
| 27 | Реконструкция с расширением здания дошкольного образовательного учреждения с 32 до 60 мест, х. Сенной | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **40 000** |
| 28 | Реконструкция здания под дошкольное образовательное учреждение на 20 мест, х. Орлы | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **10 000** |
| 29 | Размещение 2-х групп дошкольного образовательного учреждения в здании общеобразовательной школы (реконструкция), х. Рогожин | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **10 000** |
| **Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты** |
| 30 | Строительство спортивного комплекса (стадион с трибунами и теннисный корт), ул. К. Маркса, г. Михайловка | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **50 000** |
| 31 | Строительство спортивного комплекса с ледовой площадкой, Парк Победы г. Михайловка | федеральный, региональный, местный бюджет |  **3000** | **170 000** |  |  |  |  |
| 32 | Строительство крытого бассейна, парк Победы, г. Михайловка | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  **3000** | **200 000** |  |  |
| 33 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, жилой район Подгорный, г. Михайловка | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **120 000** |
| 34 | Строительство спортивного центра, р.п. Себрово | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **100 000** |
| 35 | Спортивный комплекс с бассейном, ст. Арчединская | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **120 000**  |
| 36 | Строительство универсального спортивного зала, х. Безымянка | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **90 000** |
| 37 | Строительство универсального спортивно-досугового комплекса, с. Староселье | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **120 000** |
| 38 | Спортивно-досуговый центр, п. Отрадное | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **100 000** |
| 39 | Строительство стадиона, х. Сухов-2 | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **50 000** |
| 40 | Реконструкция существующего стадиона, с. Сидоры | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **30 000** |
| 41 | Реконструкция спортивной школы № 1, г. Михайловка | федеральный, региональный, местный бюджет |  **2000** |  **30 000** |  |  |  |  |
| **Объекты культурного назначения** |
| 42 | Строительство центра культурного развития, 4 микрорайон г. Михайловка | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  | **150 000** |  |
| 43 | Центр культурно-досугового назначения на 300 мест, х. Безымянка | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **70 000** |
| 44 | Реконструкция существующего здания сельского клуба, х. Сухов-1 | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **20 000** |
| 45 | Реконструкция и расширение до 150 мест сельского клуба, х. Отруба | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **50 000** |
| 46 | Реконструкция сельского дома культуры на 400 мест, х. Плотников-2 | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  **2000** | **40 000** |  |  |
| 47 | Строительство центра культурного досуга и библиотечного обслуживания, х. Раздоры | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **60 000** |
| 48 | Реконструкция сельского клуба, х. Субботин | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **20 000** |
| 49 | Реконструкция сельского клуба с достройкой спортзала, х. Страховский | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **20 000** |
| 50 | Реконструкция ДК и спортивного зала, с. Сидоры | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **30 000** |
| 51 | Реконструкция сельского клуба, х. Большой Орешкин | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **20 000** |
| 52 | Реконструкция здания дома культуры на 500 мест, х. Сенной | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **30 000** |
| 53 | Реконструкция здания сельского клуба на 250 мест, х. Орлы | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **20 000** |
| 54 | Реконструкция дома культуры, х. Троицкий | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **30 000** |
| 55 | Реконструкция сельского клуба, х. Рогожин | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  |  |  |  |  **20 000** |
| 56 | Центр культурного развития, с. Староселье | федеральный, региональный, местный бюджет |  |  | **100 000** |  |  |  |
| **Итого** | **11000** | **743500** | **305000** | **440000** |  **150000** | **3085000** |

**8. Организация управления Программой и**

**контроль за ходом ее реализации**

Организацию управления и общий контроль над ходом реализации мероприятий Программы осуществляет администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области, непосредственно отдел архитектуры и градостроительства.

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменение условий функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных Программой.

В ходе реализации Программы, необходимо обеспечить:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области. Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в отдел по экономике и потребительскому рынку, являющийся координатором муниципальных программ, представляются отчеты с пояснительными записками о ходе выполнения работ по муниципальной программе и эффективности использования финансовых средств, которые должны содержать:

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный период и нарастающим итогом с начала года;

- данные о целевом использовании и (или) объемах средств бюджета городского округа и внебюджетных источников.

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным при ее утверждении;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

**9. Оценка ожидаемой эффективности от реализации Программы**

Настоящая Программа носит социально ориентированный характер. Выполнение мероприятий Программы в планируемом объеме обеспечит увеличение численности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области. Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения городского округа, повышение уровня благоустройства территорий, создания комфортных и безопасных условий проживания, развития социальной инфраструктуры городского округа.

Факторами социального и экономического эффекта являются: достижение доступности и возможности развития духовного и физического потенциала различных социальных и возрастных категорий населения, расширение социальной сферы деятельности и масштабности услуг за счет строительства новых объектов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экономической ситуации в городском округе за счет:

1. Технологические результаты:

- обеспечение новых мест в общеобразовательных организациях;

- обеспечение новых мест в объектах здравоохранения;

- создание новых и развитие существующих спортивных центров;

- увеличение количества учреждений культуры и искусства;

- ликвидация дефицита объектов социальной инфраструктуры;

- внедрение энергосберегающих технологий.

2. Социальные результаты:

- повышение надежности функционирования систем социальной инфраструктуры и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей;

- повышение благосостояния населения;

- снижение социальной напряженности.

3. Экономические результаты:

- повышение инвестиционной привлекательности городского округа.

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии с системой целевых индикаторов Программы и зависит от их достижения. Основным социальным результатом программных мероприятий являются положительные изменения в сферах образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и массового спорта.

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями.

Таблица 11- Планируемая динамика показателей развития социальной инфраструктуры

в городском округе город Михайловка Волгоградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.изм | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2037 | итого |
| Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений | шт | 1 |  |  |  | 13 | 14 |
| Строительство и реконструкция учреждений начального и среднего общего образования | шт | 1 |  |  |  | 14 | 15 |
| Строительство и реконструкция спортивных объектов | шт | 2 | 1 |  | 8 | 11 |
| Строительство и реконструкция объектов культуры | шт |  |  |  | 1 | 14 | 15 |

**10. Технико – экономическое обоснование Программы**

Технико – экономическое обоснование определяет целесообразность выделения средств федерального, регионального, местного бюджетов на реализацию мероприятий по Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы.

Объем финансирования Программы на период с 2019 по 2037 годы составит 4 734 500 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 – 11 000 тыс. руб.;

2020 – 743 500 тыс. руб.;

2021 – 305 000 тыс. руб.;

2022 – 440 000 тыс. руб.;

2023 - 150 000 тыс.руб.;

2024 - 2037 – 3 085 000 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования.

Наличие развитой социальной инфраструктуры городского округа позволит увеличить численность населения, будет способствовать росту продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности населения.

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения городского округа, повышение уровня благоустройства территорий, создания комфортных и безопасных условий проживания, развития социальной инфраструктуры городского округа, а также приведет к повышению инвестиционной привлекательности городского округа.

 Факторами социального и экономического эффекта являются: достижение доступности и возможности развития духовного и физического потенциала различных социальных и возрастных категорий населения, расширение социальной сферы деятельности и масштабности услуг за счет строительства новых объектов.

Итогом реализации программы должно стать достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями образования, культуры, физической культуры и спорта, установленного нормативами градостроительного проектирования.

**11. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы**

Основные направления совершенствования нормативно - правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области:

− внесение изменений в Генеральный план - при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии городского округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий;

− применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

− координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры;

− координация усилий органа местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

− запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

− разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

В рамках Программы должно быть обеспечено ежегодное формирование плана инвестиционных и текущих расходов для уточнения основных показателей Программы, с учетом корректировки прогнозов расходов на ремонт и содержание объектов социальной сферы. При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их финансирования. Требуется принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры.

Необходимость разработки указанных нормативных правовых актов городского округа город Михайловка Волгоградской области будет определяться в процессе реализации программы в соответствии с изменениями федерального законодательства, законодательства Волгоградской области и с учетом необходимости принятия актов в процессе реализации программы.

Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области осуществляет общий контроль над ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам и программам.

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменение условий функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных Программой.

Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционной программы Программе комплексного развития социальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства, привлеченные средства, средства внебюджетных источников, прочие источники.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.

Способы информационного обеспечения Программы: подготовка публикаций в прессе, на официальном сайте городского округа в сети Интернет о проведении отдельных мероприятий Программы.