| Приложение 3 |
| --- |
| Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, которые |
| подлежат капитальному ремонту, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области, в 2015 году. |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | городской округ город Михайловка |
|  | Итого по городскому округу город Михайловка | 11238,3 | 344 |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 13 | 18588125,46 |
| 1 | ул. А.Невского, 12 | 1249,1 | 66 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 201136,32 |
| 2 | ул. Б.Хмельницкого,6* | 598,8 | 9 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1795320,71 |
| 3 | ул. Вокзальная,1 | 431,4 | 20 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 2166688,18 |
| 4 | ул. Вокзальная,2* | 432,8 | 23 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 2016914,55 |
| 5 | ул. Вокзальная,3 | 429,2 | 13 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1062317,89 |
| 6 | ул. Волжская,1 | 542,9 | 18 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1715228,63 |
| 7 | ул. Волжская,3 | 546,2 | 23 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1715228,63 |
| 8 | ул. Коммуны, 127* | 1098,5 | 27 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 2121959,91 |
| 9 | ул. Мичурина, 13* | 839,0 | 9 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 746628,63 |
| 10 | ул. Обороны, 64 | 1406,0 | 37 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 226401,14 |
| 11 | ул. Обороны,66* | 1111,6 | 31 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1611940,29 |
| 12 | ул. Обороны,68* | 1129,9 | 28 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1602842,36 |
| 13 | ул. Обороны,70* | 1422,9 | 40 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1605518,22 |
|  | *-в случае, если до 12 июня 2015 года собственниками помещений многоквартирных домов будут приняты иные решения, муниципальный краткосрочный план на 2015 год будет скорректирован |