## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# к постановлению администрации

городского округа город Михайловка

Волгоградской области

от 01 декабря 2021 г. № 3501

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Михайловка

Волгоградской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Михайловка Волгоградской области (далее – Проект) в средствах массовой информации, размещение на сайте городского округа | не позднее, чем по истечении 10 дней с даты принятия решения |
| 2 | Разработка Проекта | в течение 30 дней с даты принятия решения |
| 3 | Проверка Проекта Комиссией, доработка Проекта в случае необходимости, направление Проекта главе городского округа для принятия решения о проведении публичных слушаний | в течение 5 дней со дня получения Проекта Комиссией |
| 4 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по Проекту | не позднее, чем по истечении 10 дней со дня получения Проекта главой городского округа |
| 5 | Опубликование Проекта в средствах массовой информации. | не позднее, чем по истечении 7 дней со дня принятия решения о проведении публичных слушаний |
| 6 | Проведение публичных слушаний по Проекту | не менее 1 месяца и не более 3 месяцев со дня опубликования оповещения о проведении публичных слушаний |
| 7 | Внесение изменений в Проект (в случае необходимости) | в течение 3 дней со дня проведения публичных слушаний |
| 8 | Представление Проекта главе городского округа | не позднее, чем по истечении 5 дней со дня проведения публичных слушаний |
| 9 | Принятие решения о направлении Проекта в представительный орган местного самоуправления и направление Проекта или отклонение Проекта и направление на доработку | в течение 7 дней со дня представления Проекта главе городского округа |

Управляющий делами                                                              Е. И. Аболонина