УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации городского

округа город Михайловка

Волгоградской области

от 27.10.2017 г. № 2878

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы»

Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы | - | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы» (далее по тексту – Программа) |
| Основание для разработки Программы | - | Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Распоряжение администрации городского округа город Михайловка от 07.08.2017 № 273-р «О разработке муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы». |
| Разработчик программы | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области |
| Исполнители  Программы | - | МКУ «Отдел капитального строительства», АУ «Комбинат благоустройства и озеленения», отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Михайловка, отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа г. Михайловка, муниципальные учреждения, юридические и физические лица, определяемые в соответствии с [Федеральным законом](garantf1://12041175.0/)от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Основные цели Программы | - | Основными целями Программы являются:  1. повышение уровня внешнего благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;  2. создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  3. организация искусственного освещения дворовых территорий;  4. создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового пребывания населения;  5.совершенствование архитектурно - художественного облика городского округа, размещение и содержание малых архитектурных форм. |
| Основные задачи Программы | - | Основные задачи Программы:  1. повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа город Михайловка;  2. повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, площадей и др.);  3.повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа город Михайловка; |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | Программа реализуется в 2018-2024 годы.  первый этап -2018 год;  второй этап – 2019 год;  третий этап – 2020 год;  четвертый этап – 2021 год;  пятый этап – 2022 год;  шестой этап – 2023 год;  седьмой этап – 2024 год. |
| Перечень мероприятий |  | Основными мероприятиями Программы являются:  1. благоустройство дворовых территорий городского округа;  2. благоустройство общественных территорий городского округа. |
| Объемы и источники финансирования программы | - | Общий объем финансирования Программы на 2018 - 2024 годы составит - 274064,9 тыс. рублей, в том числе из средств  федерального бюджета –109363,6 тыс. рублей,  областного бюджета - 46788,3 тыс. рублей,  бюджета городского округа –14907,0 тыс. рублей.;  внебюджетные средства – 13006,0 тыс. руб.;  средства межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Волгоградской области местному бюджету городского округа город Михайловка Волгоградской области на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – 90000,0 тыс. руб. |
| Контроль исполнения Программы | - | Контроль исполнения Программы осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Михайловка.  Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в отдел по экономике и потребительскому рынку администрации городского округа город Михайловка, представляются отчеты с пояснительными записками о ходе выполнения работ по Программе и эффективности использования финансовых средств. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - | Основные ожидаемые результаты исполнения программы:  1. благоустройство всех дворовых территорий многоквартирных домов, требующих благоустройства;  2. благоустройство всех общественных территорий городского округа, требующих благоустройства. |

1. Характеристика проблемной сферы благоустройства в городском округе город Михайловка Волгоградской области

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов. Асфальтобетонное покрытие дворовых территорий имеет высокий физический износ. Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло количество личного автотранспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Отсутствие специально обустроенной стоянки для автомобилей приводит к их хаотичной парковке.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временной стоянки автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Одной из важнейших задач городского округа город Михайловка Волгоградской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы.

Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских игровых площадок является необходимым аспектом благоустройства дворовых территорий.

Программа позволит благоустроить облик городского округа, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей городского округа город Михайловка.

2. Цели, задачи, и индикаторы Программы

Основными целями Программы являются:

1. повышение уровня внешнего благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

2. создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;

3. организация искусственного освещения дворовых территорий;

4. создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового пребывания населения;

5.совершенствование архитектурно - художественного облика городского округа, размещение и содержание малых архитектурных форм.

Основными задачами Программы являются:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа город Михайловка;

повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, площадей и др.);

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа город Михайловка.

[Перечень](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Пономарёва%20И.В\ЖКХ%20(моногород)\2018%20Программа%20Формирование%20современной%20%20среды%20на%202018-2022%20г\ПРОГРАММА%20на%202018-2022%20годы\ПРОГРАММА%20%20на%202018-2022%20годы%20Постановление%20№2878%20от%2027.10.2017.doc#P643) целевых показателей (индикаторов) Программы представлен в приложении 1 к муниципальной Программе.

3. Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2018 – 2024 годы, по этапам:

первый этап -2018 год;

второй этап – 2019 год;

третий этап – 2020 год;

четвертый этап – 2021 год;

пятый этап – 2022 год;

шестой этап – 2023 год;

седьмой этап – 2024 год.

4. Механизмы реализации Программы

1. Объем средств, полученных в 2018-2024 годы в качестве субсидии из федерального бюджета, распределяется на софинансирование мероприятий:

по благоустройству дворовых территорий;

по благоустройству общественных территорий, отобранных с учетом результатов общественного обсуждения, а также на иные, определенные органом местного самоуправления, мероприятия по благоустройству, подлежащие реализации в 2018-2024 годы.

2. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – минимальный перечень работ по благоустройству):

2.1. ремонт дворовых проездов;

2.2. обеспечение освещения дворовых территорий;

2.3. установка скамеек;

2.4. установка урн.

При этом предоставление субсидии на формирование современной городской среды в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

3. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству):

3.1. работы по установке камер видеонаблюдения;

3.2. работы по озеленению;

3.3. работы по устройству детских игровых площадок;

3.4. работы по устройству спортивных площадок.

При этом предоставление субсидии на формирование современной городской среды в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству осуществляется:

При наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

При софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

Данное условие распространяется на дворовые территории, включенные в Программу после вступления в силу постановления Правительства РФ от 09.02.2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

4. Утверждение с учетом результатов общественного обсуждения Программы с перечнем дворовых территорий многоквартирных домов городского округа город Михайловка, общественных территорий городского округа (приложения 3,4, 5);

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, определенный по результатам инвентаризации (приложения 3,4, 5).

5. Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, на которых выполняются работы из минимального перечня. Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории не менее 10% от количества заинтересованных лиц.

Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, на которых выполняются работы из дополнительного перечня. Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории не менее 10% от количества заинтересованных лиц.

6. При реализации Программы в рамках выполнения работ дополнительного перечня по комплексному благоустройству дворовых территорий, рекомендовать управляющим компаниям выполнение следующих работ:

Озеленение (в том числе устройство газона), обрезка деревьев, удаление сухостоя;

Установка турникетного ограждения детских площадок;

Ремонт входных групп и подъездов;

Устройство аншлагов с подсветкой;

Устройство антивандальных светильников над входной группой в подъезд, с применением энергосберегающего оборудования.

7. Благоустройство дворовых и общественных территорий выполняется с учетом Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

8. Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территорий, которые планируется к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения, при условии одобрения решения об исключении указанной территории из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий Общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

9. Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения Общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

10. Постановка на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта РФ.

11. Дата заключения соглашений по результатам закупки товаров и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидий для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством РФ, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

12. Формирование в 2020 году адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц.

13. Проведение осмотра в 2020 году в рамках инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве.

14. Завершить реализацию Программы до 31.12.2024 года.

15. Минимальный 3-летний гарантийный срок на результаты выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

16. Средства, полученные в виде экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг, при реализации муниципальной программы, направляются исключительно на реализацию данной муниципальной программы, путем внесения изменений в дизайн - проекты благоустройства дворовых или общественных территорий на которых сложилась экономия, или по решению «Общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы», проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля хода реализации программы» на другие общественные территории с внесением изменений в муниципальную программу

5. Перечень мероприятий программы

Основным мероприятием Программы является реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», которое включает в себя следующие мероприятия:

благоустройство дворовых территорий городского округа;

благоустройство общественных территорий городского округа.

[Перечень](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Пономарёва%20И.В\ЖКХ%20(моногород)\2018%20Программа%20Формирование%20современной%20%20среды%20на%202018-2022%20г\ПРОГРАММА%20на%202018-2022%20годы\ПРОГРАММА%20%20на%202018-2022%20годы%20Постановление%20№2878%20от%2027.10.2017.doc#P900) мероприятий программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

6. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования Программы на 2018 - 2024 годы составит - 274064,9 тыс. рублей, в том числе из средств

федерального бюджета –109363,6 тыс. рублей,

областного бюджета - 46788,3 тыс. рублей,

бюджета городского округа –14907,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 13006,0 тыс. руб.».

средства межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Волгоградской области местному бюджету городского округа город Михайловка Волгоградской области на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – 90000,0 тыс. руб.

7.Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Организацию управления Программой осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Михайловка, который также осуществляет контроль:

1. за целевым и эффективным использованием ее исполнителями средств, выделенных из федерального, областного и бюджета городского округа, предоставленных для выполнения Программы городского округа город Михайловка;
2. за количеством и качеством поставляемых товаров и (или) предоставляемых услуг в соответствии с договорами о закупке товаров, выполнении работ и (или) оказании услуг, необходимых для реализации Программы, заключенными с ее исполнителями;
3. за достижением целей и задач.

Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в отдел по экономике и потребительскому рынку, представляются отчеты с пояснительными записками о ходе выполнения работ по Программе и эффективности использования финансовых средств, которые должны содержать:

1. сведения о результатах реализации Программы за отчетный период и нарастающим итогом с начала года;
2. данные о целевом использовании и (или) объемах средств федерального, областного и бюджета городского округа.
3. сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
4. сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным при ее утверждении;
5. Информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

8. Оценка ожидаемой эффективности от реализации программы

В рамках реализации Программы планируется благоустройство дворовых территорий и общественных территорий городского округа город Михайловка, что позволит благоустроить территорию городского округа, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей городского округа. При этом количество и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, а также количество и доля общественных территорий (парки, скверы, площади и др.) увеличиваются, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий (парки, скверы, площади и др.)

В ходе выполнения Программы целевыми показателями достижения целей и решения задач определены:

количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;

доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского округа город Михайловка;

количество благоустроенных общественных территорий;

количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков);

доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.

Реализация Программы позволит выполнить:

благоустройство не менее 25 дворовых территорий многоквартирных домов;

благоустройство не менее 5 общественных территории;

асфальтирование дворовых территорий и пешеходных тротуаров.

Оценка результативности реализации программы будет осуществляться исходя из фактического объема выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, обустройству мест массового отдыха населения (городских парков), благоустройству общественных территорий.

Оценка эффективности реализации Программы выполняется отделом по экономике и потребительскому рынку, в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ городского округа город Михайловка по показателям результативности выполнения мероприятий, указанным в Программе.

Информация, необходимая для проведения оценки эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год предоставляется разработчиком Программы в отдел по экономике и потребительскому рынку, в составе ежегодного отчета о ходе выполнения работ по Программе.

9. Технико-экономическое обоснование Программы

Общий объем финансирования средств Программы на 2018 – 2024 годы составит - 274064,9 тыс. рублей.

Для улучшения качества жизни населения городского округа необходимо обеспечить реализацию данной Программы.

Благоустройство территории городского округа позволит повысить уровень благоустройства дворовых, общественных территорий городского округа.

10. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе

реализации программы. Сведения о правах на имущество,

создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации программы

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации программы, определяется на основании проектной документации в рамках реализации программы. Право собственности на имущество (объекты) определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании заключенных договоров.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского

округа город Михайловка

Волгоградской области на 2018-2024 годы»

Перечень

целевых показателей (индикаторов) программы «Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение по годам | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 23 | 28 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 15,3 | 18,6 | 21,3 | 24,6 | 28,0 | 31,3 | 34,7 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 1,7 | 3,2 | 4,7 | 6,2 | 7,7 | 9,2 | 10,7 |
| Количество территорий общего пользования (парки, скверы, и т.д.) | ед. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 25 | 60,7 | 71,4 | 78,6 | 85,7 | 92,9 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского

округа город Михайловка

Волгоградской области на 2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

Основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | | Непосредственные результаты реализации мероприятия |
| всего | в том числе | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Благоустройство общественных территорий | МКУ «ОКС» | 2018 | 24730,7 | 19141,5 | 3116,1 | 2473,1 | 0,0 | Благоустройство не менее 1 общественной территории |
| 2 | Проведение рейтингового голосования по выбору общественной территории | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа г. Михайловка | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Кредиторская задолженность по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка на 2017 год», Благоустройство  парка по ул. Мира в х. Сухов-2 Михайловского района Волгоградской области | Администрация городского округа город Михайловка, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа г. Михайловка | 2018 | 2265,0 | 0,0 | 2265,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Благоустройство общественных территорий на сельских территориях | МКУ «ОКС» | 2018 | 16666,7 | 0,0 | 15000,0 | 1666,7 | 0,0 | Благоустройство 5 сельских территорий |
| 5 | Изготовление полиграфической продукции | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа г. Михайловка | 2018 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 0,0 | Листовки 10000 шт., Бюллетени 30000 шт. |
| 6 | Разработка дизайн- проектов по муниципальной программе | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа г. Михайловка | 2018 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | Дизайн-проект |
| 7 | Подготовка проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство общественной территории Парк «Победы» в г. Михайловка Волгоградской области | МКУ «ОКС» | 2018 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | Проектно- сметная документация |
|  | ИТОГО за 2018 год |  |  | 44003,8 | 19141,5 | 20381,1 | 4481,2 | 0,0 |  |
| 1 | Благоустройство общественных территорий | МКУ «ОКС» | 2019 | 31315,9 | 30689,6 | 563,7 | 62,6 | 0,0 | Благоустройство 6 общественных территорий |
| 2 | Благоустройство общественных территорий на сельских территориях | МКУ «ОКС» | 2019 | 13333,4 | 0,0 | 12000,0 | 1333,4 | 0,0 | Благоустройство 4 сельских территорий |
| 3 | Благоустройство территории прилегающей к ГДК со стороны ул. Магистральная, г. Михайловка | Отдел ЖКХ | 2019 | 12991,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12991,0 | Благоустройство 1 территории |
|  | ИТОГО за 2019 год |  |  | 57640,3 | 30689,6 | 12563,7 | 1396,0 | 12991,0 |  |
| 1 | Благоустройство общественных территорий | МКУ «ОКС» | 2020 | 31397,7 | 30769,7 | 565,2 | 62,8 | 0,0 | Благоустройство 5 общественных территорий |
| 2 | Благоустройство общественных территорий на сельских территориях | МКУ «ОКС» | 2020 | 13333,3 | 0,0 | 12000,0 | 1333,3 | 0,0 | Благоустройство 4 сельских территорий |
| 3 | Постановка на кадастровый учет земельных участков | Отдел по имуществу и землепользованию, отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа г. Михайловка | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Поставлено на учет 30 земельных участков |
| 4 | Мероприятия по реализации проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | МКУ «ОКС»,  АУ «КБиО» | 2020 | 90000,0 | 90000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Благоустройство 1 общественной территории |
| 5 | Благоустройство парковой зоны по ул. Коммуны с установкой монумента (инициативное бюджетирование) | Администрация городского округа г. Михайловка | 2020 | 840,0 | 0,0 | 750,0 | 75,0 | 15,0 | Благоустройство 1 общественной территории |
|  | ИТОГО за 2020 год |  |  | 135571,0 | 120769,7 | 13315,2 | 1471,1 | 15,0 |  |
| 1 | Благоустройство общественных территорий | МКУ «ОКС»,  АУ «КБиО» | 2021 | 29349,8 | 28762,8 | 528,3 | 58,7 | 0,0 | Благоустройство 6 общественных территорий |
| 2 | Постановка на кадастровый учет земельных участков | Отдел по имуществу и землепользованию, отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа г. Михайловка | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Поставлено на учет 30 земельных участков |
| 3 | Мероприятия по реализации проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | МКУ «ОКС»,  АУ «КБиО» | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Благоустройство 1 общественной территории |
|  | ИТОГО за 2021 год |  |  | 29349,8 | 28762,8 | 528,3 | 58,7 | 0,0 |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | МКУ «ОКС» | 2022 | 1667,0 | 0,0 | 0,0 | 1667,0 | 0,0 | Благоустройство не менее 5 дворовых территорий |
| 2 | Благоустройство общественных территорий | МКУ «ОКС» | 2022 | 833,0 | 0,0 | 0,0 | 833,0 | 0,0 | Благоустройство не менее 1 общественной территории |
| 3 | Постановка на кадастровый учет земельных участков | Отдел по имуществу и землепользованию, отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа г. Михайловка | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Поставлено на учет 30 земельных участков |
|  | ИТОГО за 2022 год |  |  | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | МКУ «ОКС» | 2023 | 1667,0 | 0,0 | 0,0 | 1667,0 | 0,0 | Благоустройство не менее 5 дворовых территорий |
| 2 | Благоустройство общественных территорий | МКУ «ОКС» | 2023 | 833,0 | 0,0 | 0,0 | 833,0 | 0,0 | Благоустройство не менее 1 общественной территории |
| 3 | Постановка на кадастровый учет земельных участков | Отдел по имуществу и землепользованию, отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа г. Михайловка | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Поставлено на учет 30 земельных участков |
|  | ИТОГО за 2023 год |  |  | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | МКУ «ОКС» | 2024 | 1667,0 | 0,0 | 0,0 | 1667,0 | 0,0 | Благоустройство не менее 5 дворовых территорий |
| 2 | Благоустройство общественных территорий | МКУ «ОКС» | 2024 | 833,0 | 0,0 | 0,0 | 833,0 | 0,0 | Благоустройство не менее 1 общественной территории |
| 3 | Постановка на кадастровый учет земельных участков | Отдел по имуществу и землепользованию отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа г. Михайловка | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Поставлено на учет 30 земельных участков |
|  | ИТОГО за 2024 год |  |  | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  | 274064,9 | 199363,6 | 46788,3 | 14907,0 | 13006,0 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского

округа город Михайловка

Волгоградской области на 2018 -2024 годы»

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов городского округа город Михайловка, прошедших отбор на 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № двора | Месторасположение дворовой территории | Площадь дворовой территории, кв. м | Виды работ |
| 1 двор | ул. Республиканская д. 48,  ул. Республиканская д. 46 | 13468,9м2 | Полный перечень минимальных работ, перечень дополнительных работ |
| 2 двор | ул. Обороны 43а  ул. Республиканская 26а | 3180,7м2 | Полный перечень минимальных работ, перечень дополнительных работ |
| 3 двор | ул. 2-я Краснознаменская 61  ул. 2-я Краснознаменская 61\2  ул. 2-я Краснознаменская д. 57 | 8530м2 | Полный перечень минимальных работ, перечень дополнительных работ |
| 4 двор | ул. 2-я Краснознаменская 65  ул. 2-я Краснознаменская 63 | 6483,8м2 | Полный перечень минимальных работ, перечень дополнительных работ |
| 5 двор | ул. Обороны д. 132 | 3055.1м2 | Полный перечень минимальных работ, перечень дополнительных работ |
| 6 двор | ул. Обороны д. 69 | 2419,2м2 | Полный перечень минимальных работ, перечень дополнительных работ |
| 7 двор | ул. Магистральная д. 7 | 994,6м2 | Полный перечень минимальных работ, перечень дополнительных работ |
| 8 двор | ул. Обороны д. 45 | 2418.0м2 | Полный перечень минимальных работ, перечень дополнительных работ |
| 9 двор | ул. Серафимовича д. 9 | 1158,0м2 | Полный перечень минимальных работ, перечень дополнительных работ |
| 10 двор | ул. Серафимовича д. 11 | 800,0м2 | Полный перечень минимальных работ, перечень дополнительных работ |
| 11 двор | ул. Обороны д. 38, 40, 40а, 42  ул. Республиканская д. 26 | 5560,0м2 | Полный перечень минимальных работ, перечень дополнительных работ |
| 12 двор | ул. Обороны д. 49, 51 | 3964,8м2 | Полный перечень минимальных работ, перечень дополнительных работ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского

округа город Михайловка

Волгоградской области на 2018 -2024 годы»

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов городского округа город Михайловка, требующих благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № двора | Месторасположение дворовой территории | Площадь дворовой территории, кв. м |
| 1 | ул. Поперечная д.16, 18, 20, 22 | 8079,2м2 |
| 2 | ул. Поперечная д.8, 10 | 2369,3м2 |
| 3 | ул. Поперечная д.14 | 1715,7м2 |
| 4 | ул. Поперечная д.2, ул. Республиканская д.60, 62 | 5583,6м2 |
| 5 | ул. Республиканская д.52,54,56,58 | 6692,6м2 |
| 6 | ул..2 –я Краснознаменская д.55, 55а, 55б | 3626,9м2 |
| 7 | ул..2 –я Краснознаменская д. 32,34 ул. Республиканская д. 36а, 36, 38 | 8256,2м2 |
| 8 | ул. Республиканская д.34а, 34б | 1520,3м2 |
| 9 | ул.2-я Краснознаменская, 24а | 1131,76м2 |
| 10 | ул.2Краснознаменская, д.22, 24, ул. Энгельса д.21,23,25 | 10393,5м2 |
| 11 | ул.Энгельса д.22, 26 | 2344.6м2 |
| 12 | ул.2Краснознаменская, д.8 | 2511,5м2 |
| 13 | ул.2Краснознаменская, д.16 | 3166.0м2 |
| 14 | ул.2Краснознаменская, д.16б, ул.Обороны д.67а, 71б | 9880,0м2 |
| 15 | ул. 2-я Краснознаменская 26, 28, 30 | 2198,4м2 |
| 16 | ул.Обороны, д.71, 71а | 3456,3м2 |
| 17 | ул.Обороны, д.65, 73 | 8484,0м2 |
| 18 | ул.Энгельса д,16, 16а ул.Обороны, д.63 | 5633,3м2 |
| 19 | ул.Энгельса д.14,14а, ул.Обороны, д.57,59,59а,61 | 13045,2м2 |
| 20 | ул.Энгельса д.15, 17 ул.Обороны д.55 | 9675, 7м2 |
| 21 | ул.Республиканская, д. 28, 28а | 6375,0м2 |
| 22 | ул.Обороны д.130 | 1645,9м2 |
| 23 | ул.Обороны д.128 | 684,6м2 |
| 24 | ул.Обороны д.124,126 | 3562.2м2 |
| 25 | ул.Обороны д.118 | 1884,0м2 |
| 26 | ул.Обороны д.120, ул.Парковая д.2 | 2829.2м2 |
| 27 | ул.Обороны д.114, ул.Паркова1,3,5, ул.Щорса д.39, ул. Подгорная 2, 6а | 6125.0м2 |
| 28 | ул.Обороны д.134 | 750.0м2 |
| 29 | ул.Обороны д.62, ул.Б.Хмельницкого д.11 | 4378,7м2 |
| 30 | ул.Обороны д.46, ул.Энгельса д.11а,13,13а | 4251,0м2 |
| 31 | ул.Обороны д.44, 44а, 46а, ул. Энгельса 11в | 3542,9м2 |
| 32 | ул.Энгельса д.11, 11д | 2310,5м2 |
| 33 | ул.Коммуны д.109б | 2493,8м2 |
| 34 | ул.Коммуны д.111 | 1402,5м2 |
| 35 | ул.Энгельса д.9,7, ул.Коммуны д.113 | 3010,0м2 |
| 36 | ул.Б.Хмельницкого д.9 | 525,0м2 |
| 37 | ул.Б.Хмельницкого д.9а | 855.0м2 |
| 38 | ул. Б. Хмельницкого 9б | 894.0м2 |
| 39 | ул.Некрасова д.11 | 1366,0м2 |
| 40 | ул.Некрасова д.13 | 908.0м2 |
| 41 | ул.Некрасова д.15 | 990.0м2 |
| 42 | ул.Б.Хмельницкого д.10,ул.Некрасова д.5,5а,7,9 | 4562,4м2 |
| 43 | ул.Некрасова д.1,3,3а, ул.Мичурина д.13,15,15а | 3946,8м2 |
| 44 | ул.Мичурина д.9, ул. Некрасова 12,14,16 | 1830,8м2 |
| 45 | ул.Мичурина д.7, ул.Коммуны д.131,133 | 1740,3м2 |
| 46 | ул.Коммуны д.129 | 592,0м2 |
| 47 | ул.Б.Хмельницкого д.6, ул.Коммуны д.125,127 | 1969,8м2 |
| 48 | ул.Б.Хмельницкого д.8, ул.Некрасова д.18,20,22 | 1975,8м2 |
| 49 | ул.Некрасова д.24, ул.Б.Хмельницкого д.5,7, ул.Коммуны121, 123 | 4883,2м2 |
| 50 | ул.Некрасова д.26, 28, ул. Энгельса 10, 8, ул. Коммуны 115,117, 119 | 5448,0м2 |
| 51 | ул. Коммуны 119а | 1377,6м2 |
| 52 | ул.Коммуны д.170,172,174, ул.Мичурина д.1, 1а ул.Серафимовича д.10,12,14 | 4489,0м2 |
| 53 | ул.Серафимовича д.16 | 1245,7м2 |
| 54 | ул.Коммуны д.166,168, ул.Б.Хмельницкого д.4,2 ул.Серафимовича д.20,18 | 11600,0 м2 |
| 55 | ул. Серафимовича 8,  ул. Лермонтова 1 | 7984,9м2 |
| 56 | ул.Серафимовича д.13 | 790,0м2 |
| 57 | ул.Магистральная д.9 | 1515,5м2 |
| 58 | ул.Серафимовича д.1 | 931,8м2 |
| 59 | ул.Серафимовича д.3 | 2350,4м2 |
| 60 | ул.Серафимовича д.5 | 1060,0м2 |
| 61 | ул.Серафимовича д.5а | 1401,6м2 |
| 62 | ул.Мичурина д.6,6а | 1826,0м2 |
| 63 | ул.Свердлова д.6,8 | 2394,0м2 |
| 64 | ул.Серафимовича д.4,6 | 1237,9м2 |
| 65 | ул.Лермонтова д.4 | 504,4м2 |
| 66 | ул.Лермонтова д.8 | 561.5м2 |
| 67 | ул.Энгельса д.5, ул.Коммуны д.154, 150, 148, 148а, 146, 154а | 5292,0м2 |
| 68 | ул. Серафимовича д.34, ул.Южная д.2,10 | 2725,9 |
| 69 | ул.Б.Хмельницкого д.1, ул.Серафимовича д.22,24, ул.Коммуны д.164,162 | 2613,4м2 |
| 70 | ул. Ленина 177а | 500,0м2 |
| 71 | ул.Ленина д.187,187в, 189,189б,189а | 3590,4 |
| 72 | ул.Ленина д.187б | 265,6м2 |
| 73 | ул.Ленина д.185б | 655,5м2 |
| 74 | ул.Ленина д.185а | 562,3м2 |
| 75 | ул.Ленина д.185 | 592,5 м2 |
| 76 | ул.Вокзальная д.1,2,3 | 822,0м2 |
| 77 | ул.Вокзальная д.5а,7 | 645,0м2 |
| 78 | ул.Волжская д.1,2,3 | 1845,0м2 |
| 79 | ул.Свободы д.97,99 | 1383,0м2 |
| 80 | ул. Невского 12, 13 | 564,0м2 |
| 81 | ул. Ватутина 20, 22, 26, ул. Краснопитерская 7, 9, ул. Подгорная 19, 21 | 1234,0м2 |
| 82 | ул. Ватутина 28, 30, 32 | 934,8м2 |
| 83 | ул. Ватутина 34, 36, 38 ул. Подгорная 20 | 1372,0 м2 |
| 84 | ул. Ватутина 40 | 1470,1 м2 |
| 85 | ул. Парковая 12а | 830.0м2 |
| 86 | ул. Подгорная 8, 10, 12 ул. Парковая 7, 9, 11, ул. Краснопитерская 11 | 3597,0м2 |
| 87 | ул. Подгорная 18, ул. Парковая 15, 16, 13 | 2315,4 м2 |
| 88 | ул. Парковая 5а | 674,2 м2 |
| 89 | ул. Парковая 19, ул. Парковая 17 | 2314,5 м2 |
| 90 | ул. Смехова 11 | 532,0м2 |
| 91 | ул. Калинина 5 б | 880,0 м2 |
| 92 | ул. Пархоменко 2а, 2б | 1047,0 м2 |
| 93 | ул. Украинская 77а, 81а, 85 а | 8700,0 м2 |
| 94 | ст. Арчединская, ул.Кавказская, д.11 | 458,0м2 |
| 95 | х. Безымянка, ул.Набережная, д.11 | 330.0м2 |
| 96 | х. Безымянка, ул.Набережная, д.23 | 330м2 |
| 97 | х. Безымянка, ул.Набережная, д.24 | 330.м2 |
| 98 | х. Безымянка, ул.Советская, д.11 | 342,4м2 |
| 99 | х. Катасонов, ул.Народная, д.1 | 268.0м2 |
| 100 | х. Катасонов, ул.Народная, д.2 | 450.0м2 |
| 101 | х. Катасонов, ул.Народная, д.3 | 420.0м2 |
| 102 | х. Катасонов, ул.Народная, д.4 | 450.0м2 |
| 103 | х.Плотников-2, ул.Магистральная, д.2 | 605.04 |
| 104 | х.Плотников-2, ул.Магистральная, д.4,6 | 600.0м2 |
| 105 | х.Плотников-2, ул.Рабочая, д.2,4 | 505.0 м2 |
| 106 | п.Отрадное, ул.Лазурная, д.3 | 245,0м2 |
| 107 | п.Отрадное, ул.Лазурная, д.5,6,7,8 | 876,0м2 |
| 108 | п.Отрадное, ул.Тепличная, д.1 | 137,0м2 |
| 109 | п.Отрадное, ул.Тепличная, д.2 | 158,0м2 |
| 110 | п.Реконструкция, ул.Первомайская, д.10, ул.Комсомольская, д.8 | 668,0м2 |
| 111 | п.Реконструкция, ул.Комсомольская, д.12,15 | 540,0м2 |
| 112 | п.Реконструкция, ул.Ленина, д.16,18 | 580,0м2 |
| 113 | п.Реконструкция, пер.Парковый, д.13,15 | 600,0м2 |
| 114 | с.Сидоры, ул.Украинская, д.19 | 567,0м2 |
| 115 | с.Сидоры, ул. Ленина 27а | 507,0м2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского

округа город Михайловка

Волгоградской области на 2018-2024 годы»

Перечень общественных территорий городского округа город Михайловка, требующих благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование территории общего пользования | Площадь территории, кв. м. |
|  | **2018 год** |  |
| 1 | Парк Победы г. Михайловка. (1-й этап) | 29000 м2 |
| 2 | Сквер по ул. Циолковского в г. Михайловка, территория ТОС «Лидер-2» | 2408 м2 |
| 3 | Парк отдыха «Памяти героев» на пересечении ул. Центральная и ул. Советская Безымянской сельской территории городского округа город Михайловка Волгоградской области | 697 м2 |
| 4 | Сквер между ул. Чекунова и ул. Молодежная в п. Отрадное Отрадненской сельской территории городского округа город Михайловка Волгоградской области | 1500 м2 |
| 5 | Сквер «Солнечный остров» (станица Арчединская, ул. Ленина) Арчединской сельской территории администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области | 1823,2 м2 |
| 6 | Парк отдыха по ул. Ленина в х. Сенной Сенновской сельской территории городского округа город Михайловка Волгоградской области | 718,8 м2 |
| 7 | Сквер «Дубок» по ул. Ясные Зори Себровской территории городского округа город Михайловка Волгоградской области | 3388 м2 |
|  | **2019 год** |  |
| 1 | Парк Победы г. Михайловка (2 этап) | 38000 м2 |
| 2 | Привокзальная площадь железнодорожного вокзала по ул. Вокзальная, г. Михайловка | 4310.3м2 |
| 3 | Сквер «Молодежный» в районе многоквартирных домов ул. 2-я Краснознаменская д. 57, 61, 61/2, 63, 65 и здания ЗАГС | 15013,8 м2 |
| 4 | Сквер «Знаний» в районе многоквартирного дома ул. Обороны д. 53 и МКОУ «СШ№7» | 3964,8 м2 |
| 5 | Сквер «Сказка» в районе многоквартирных домов ул. Обороны д. 65, 69, 71, 73, ул. Энгельса д. 16 | 2419,2 м2 |
| 6 | Сквер «Радуга» в районе многоквартирных домов ул. Обороны д. 43а, ул. Республиканская д. 26а | 3180,7 м 2 |
| 7 | Территория, прилегающая к Дому культуры со стороны ул. Красная, станица Етеревская, Етеревской сельской территории городского округа город Михайловка Волгоградская область. | 2109 м2 |
| 8 | Территория, прилегающая к Дому культуры со стороны ул. Ленина, хутор Большой, Большовской сельской территории городского округа город Михайловка Волгоградская область. | 3601м2 |
| 9 | Территория, прилегающая к Центральной площади по ул. Ленина, хутор Карагичевский, Карагичевской сельской территории городского округа город Михайловка Волгоградская область. | 5235,0м2 |
| 10 | Территория, прилегающая к МКОУ «Катасоновская СШ», хутор Катасонов, Катасоновской сельской территории городского округа город Михайловка Волгоградская область. | 3036м2 |
| 11 | Территория, прилегающая к ГДК со стороны ул. Магистральная, г. Михайловка | 6722 м2 |
|  | **2020 год** |  |
| 1 | Комплекс «Лукоморье». Сквер по ул. Ак. Топчиева, г. Михайловка (Новостройка) | 3036 м2 |
| 2 | Парк Победы г. Михайловка (3 этап) | 2023,7 м2 |
| 3 | Общественное пространство ул. Обороны д. 38, 40, 40а, 42, ул. Республиканская д. 26, г. Михайловка | 4685 м2 |
| 4 | Парк отдыха «Возрождение», ул. Набережная, х. Раздоры, Раздорской сельской территории городского округа город Михайловка Волгоградской области. | 1379,7 м2 |
| 5 | Территория, прилегающая к Дому культуры, по ул. Октябрьская, 34а, х. Троицкий, Троицкой сельской территории городского округа город Михайловка Волгоградской области. | 4815 м2 |
| 6 | Площадь Ленина по ул. Первомайская, п. Реконструкция, Совхозной сельской территории городского округа город Михайловка Волгоградской области. | 5904 м2 |
| 7 | Территория, прилегающая к Дому культуры по ул. Магистральная, хутор Плотников-2, Октябрьской сельской территории городского округа город Михайловка Волгоградской области. | 3123,7м2 |
| 8 | Общественное пространство на пересечении ул. Коммуны и ул. Республиканская д. 22. | 70 м2 |
| 9 | Общественное пространство ул. Некрасова д.26, 28, ул. Энгельса 10,8, ул. Коммуны 115, 117, 119. | 620 м2 |
| 10 | «Михайловка. Улица Центральная» (общественная территория расположенная по адресу ул. 2-я Краснознаменская в границах ул. Республиканская и ул. Мичурина городского округа город Михайловка). | 68000 м2 |
| 11 | Благоустройство парковой зоны по ул. Коммуны с установкой монумента | 196,4 м2 |
|  | **2021 год** |  |
| 1 | «Михайловка. Улица Центральная» (общественная территория расположенная по адресу ул. 2-я Краснознаменская в границах ул. Республиканская и ул. Мичурина городского округа город Михайловка). | 68000 м2 |
| 2 | Парк «Победы» 4 этап | 8 560 м2 |
| 3 | Общественное пространство по ул. Энгельса в границах ул. Обороны и ул. 2-я Краснознаменская (от МКД ул. 2-я Краснознаменская 20 до школы № 5). | 4 465,94 |
| 4 | Общественное пространство по ул. Энгельса в границах ул. Обороны и ул. 2-я Краснознаменская (от школы № 7 до МКД ул. Обороны 57). | 4 227,25 |
| 5 | Общественное пространство по ул. Энгельса в границах ул. Коммуны и ул. Обороны (от МКД ул. Энгельса 13 до МКД ул. Энгельса 9). | 4288.25 м2 |
| 6 | Общественное пространство по ул. Энгельса в границах ул. Коммуны и ул. Обороны (от МКД ул. Энгельса 9 до МКД ул. Коммуны 113). | 3390.91 м2 |
| 7 | Общественное пространство по ул. Республиканская в границах ул. Коммуны и ул. Обороны. | 9 485 м2 |
|  | **2022 год** |  |
| 1 | Общественное пространство по ул. Обороны в границах проезд Тосовский и ул. Республиканская. | 8 750 м2 |
|  | **2023-2024 годы** |  |
| 1 | Городской парк культуры и отдыха им. М.М. Смехова г. Михайловка | 129034м2 |
| 2 | Пруд в районе городского парка культуры и отдыха им. М.М. Смехова, г. Михайловка | 59000м2 |
| 3 | Многофункциональный спортивно - досуговый центр «Здравница», ул. Центральная, с. Староселье | 1793,2м2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского

округа город Михайловка

Волгоградской области на 2018-2024 год»

Перечень видов работ и нормативная стоимость по минимальному и дополнительному виду работ в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 год»

Перечень минимальных видов работ по благоустройству в рамках муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название | Вид |
| 1 | Устройство асфальтобетонного покрытия внутриквартального дворового проезда | Конструкция дорожной одежды  http://ic.pics.livejournal.com/rosyamauhta/54197265/131243/131243_original.jpg |
| 2 | Устройство освещения дворовой территории | 55754-2 |
| 3 | Установка урн | urn-92-20-silver |
| 4 | Установка скамеек | shop_items_catalog_image247 |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий (по минимальному перечню работ по благоустройству)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб.  (с НДС) |
| 1 | Ремонт внутриквартального дворового проезда с асфальтовым покрытием с устройством выравнивающего слоя | 1 кв. м | 1403 |
| 2 | Ремонт внутриквартального дворового проезда с асфальтовым покрытием без устройства выравнивающего слоя | 1 кв. м | 1000 |
| 3 | Устройство асфальтобетонного покрытия внутриквартального дворового проезда | 1 кв. м | 1175 |
| 4 | Установка дорожного бордюра | 1 п. м | 1121 |
| 5 | Поднятие кирпичной горловины колодца без замены смотрового люка | 1 шт. | 3195 |
| 6 | Поднятие кирпичной горловины колодца с заменой смотрового люка | 1 шт. | 4666 |
| 7 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см (кольцо опорное КО-4-70) | 1 шт. | 795 |
| 8 | Установка скамейки | 1 шт. | 8006 |
| 9 | Установка урны | 1 шт. | 2528 |
| 10 | Установка светильника на существующей опоре для освещения внутридомовой территории | 1 шт. | 11217 |
| 11 | Устройство освещения дворовой территории с установкой опор | 1п. м | 955 |
| 12 | Устройство освещения дворовой территории без установки опор | 1 п. м | 580 |
| 13 | Прокладка кабеля в траншее для освещения внутридомовых территорий | 1 п. м | 299 |

Перечень малых архитектурных форм

для благоустройства дворовых территорий (по дополнительному перечню работ по благоустройству)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название | Вид |
| 1 | Паровозик | http://ns-maf.ru/home_catalog/4403.jpg |
| 2 | Домик-беседка | http://ns-maf.ru/home_catalog/4001.jpg |
| 3 | Лиана | http://ns-maf.ru/home_catalog/3561.jpg |
| 4 | Теннисный стол | http://ns-maf.ru/home_catalog/3517.jpg |
| 5 | Футбольные ворота | http://ns-maf.ru/home_catalog/3513.jpg |
| 6 | Баскетбольный щит двойной | http://ns-maf.ru/home_catalog/3511.jpg |
| 7 | Гимнастический комплекс | http://ns-maf.ru/home_catalog/3008.jpg |
| 8 | Детский городок тип 10 | http://ns-maf.ru/home_catalog/2310.jpg |
| 9 | Детский городок тип 5 | http://ns-maf.ru/home_catalog/2305.jpg |
| 10 | Песочница шестигранная | http://ns-maf.ru/home_catalog/1502.jpg |
| 11 | Карусель с рулем | http://ns-maf.ru/home_catalog/1303.jpg |
| 12 | Качели двухместные | http://ns-maf.ru/home_catalog/1122.jpg |
| 13 | Ограждение | http://ns-maf.ru/home_catalog/5001.jpg |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий (по дополнительному перечню работ по благоустройству)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб.  (с НДС) |
| 1 | Снос кирпичных строений (гараж, сарай) | 1 куб. м | 438 |
| 2 | Снос металлического гаража с вывозом | 1 шт. | 12752 |
| 3 | Снос деревянных строений | 1 кв. м застройки | 474 |
| 4 | Устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием и установкой бордюра | 1 кв. м | 2044 |
| 5 | Устройство покрытия детской площадки из песка | 1 кв. м | 192 |
| 6 | Валка дерева с автогидроподъемника | 1 шт. | 5226 |
| 7 | Посадка саженца дерева высотой 0,5- 1 м | 1 шт. | 1870 |
| 8 | Посадка саженца кустарника высотой 0,5 м | 1 шт. | 568 |
| 9 | Устройство газона | 1 кв. м | 423 |
| 10 | Устройство цветника | 1 кв. м | 1114 |
| 11 | Установка ограждения | 1 п. м | 1795 |
|  | Установка малых архитектурных форм: | | |
| 12 | Паровозик | 1 шт. | 51309 |
| 13 | Домик-беседка | 1 шт. | 36471 |
| 14 | Лиана | 1 шт. | 7820 |
| 15 | Теннисный стол | 1 шт. | 12989 |
| 16 | Футбольные ворота | 1 шт. | 13233 |
| 17 | Баскетбольный щит двойной | 1 шт. | 20073 |
| 18 | Гимнастический комплекс | 1 шт. | 69065 |
| 19 | Детский городок тип 10 | 1 шт. | 186849 |
| 20 | Детский городок тип 5 | 1 шт. | 83742 |
| 21 | Песочница шестигранная | 1 шт. | 7279 |
| 22 | Карусель с рулем | 1 шт. | 31925 |
| 23 | Качели двухместные | 1 шт. | 30004 |