О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского округа город Михайловка Волгоградской области к работе в осенне-зимний отопительный период 2017/2018 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 
2017/2018 годов администрация  городского округа город Михайловка Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать комиссию по координации хода подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского округа город Михайловка Волгоградской области к работе в осенне-зимний отопительный период 2017/2018 годов (далее по тексту - комиссия) и утвердить ее состав согласно Приложению 1.

2. Утвердить Положение о комиссии согласно Приложению 2.

3. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы городского округа город Михайловка Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов согласно Приложению 3.

4. Утвердить график подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Михайловка Волгоградской области к работе в осенне-зимний отопительный период 2017/2018 годов согласно Приложению 4.

5. Утвердить график подготовки объектов социальной сферы городского округа город Михайловка Волгоградской области к работе в осенне-зимний отопительный период 2017/2018 годов согласно Приложению 5.

6. Утвердить перечень объектов, подлежащих оценке готовности к отопительному периоду 2017/2018 годов и получению паспорта готовности, согласно Приложению 6.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

8. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа И.Н. Эфроса.

Глава администрации

городского округа	                                                                С.А. Фомин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

городского округа

город Михайловка

Волгоградской области

от 29 мая 2017 г. № 1290

СОСТАВ

комиссии по координации хода подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского округа город Михайловка Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов

Эфрос И.Н. - первый заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии;

Кучеров В.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Михайловка, заместитель председателя комиссии;

Белоусов М.Н. - консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Михайловка, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Морковкина С.В. - начальник отдела по спорту и молодежной политике администрации городского округа город Михайловка;

Зацепина Е.Л. - начальник отдела по культуре администрации городского округа город Михайловка;

Казьмин В.А. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа город Михайловка;

Наумова Н.В. - начальник отдела по образованию администрации городского округа город Михайловка;

Степанников П.А. - заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Михайловка;

Дубинин П.А. - консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Михайловка.

Начальник общего отдела                                        		Л.А. Алехина

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

городского округа

город Михайловка

Волгоградской области

от 29 мая 2017 г. № 1290

Положение

о комиссии по координации хода подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского округа город Михайловка Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов

1. Комиссия по координации хода подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы городского округа город Михайловка Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов создается для организации взаимодействия структур городского округа город Михайловка по вопросам обеспечения надлежащей подготовки к проведению отопительного периода.

2. Комиссия действует в рамках законодательства Российской Федерации, законодательства Волгоградской области, а также руководствуется настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является обеспечение взаимодействия организаций (независимо от организационно-правовой формы), ответственных за подготовку к проведению отопительного периода.

4. Комиссии вести постоянный контроль подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского округа город Михайловка Волгоградской области к работе в осенне-зимний отопительный период 2017/2018 годов:

- обеспечить контроль создания организациями жилищно-коммунального хозяйства обязательных резервов материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий;

- обеспечить контроль соблюдения графиков подготовки к отопительному периоду 2017/2018 годов теплоснабжающих организаций, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, организаций, управляющих жилищным фондом, а также учреждений социальной сферы.

5. Комиссия осуществляет следующие функции:

- анализирует ход подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского округа город Михайловка Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов;

- принимает участие в разработке мер по решению вопросов подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы городского округа город Михайловка Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов;

- рассматривает вопросы создания запасов материально-технических ресурсов предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

6. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:

- запрашивать у организаций и учреждений независимо от формы собственности информацию, связанную с вопросами подготовки к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов;

- заслушивать на своих заседаниях представителей организаций и учреждений независимо от формы собственности по вопросам подготовки к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов.

7. Председатель комиссии:

- руководит деятельностью комиссии;

- утверждает план работы комиссии;

- определяет порядок рассмотрения вопросов;

- вносит предложения об изменении состава комиссии;

-  контролирует выполнение принятых решений.

8. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.

10. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании комиссии является решающим. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом, который подписывают председательствующий на заседании и секретарь комиссии.

Начальник общего отдела                                	         	          Л.А. Алехина

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации

городского округа

город Михайловка

Волгоградской области

от 29 мая 2017 г. № 1290

Комплексный план

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-бытового комплекса городского округа город Михайловка Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источники финансирования | Состав объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по подготовке общего имущества жилых многоквартирных домов | ООО "УК "Жилищное хозяйство"; ООО "УК "Сантехсервис"; ООО "Домоуправление № 1"; ООО "Возрождение ЖКХ Волгоградской области"; ТСЖ; ЖК; ЖСК | Средства собственников помещений многоквартир-ных домов, направляемые на содержание и текущий ремонт общего имущества | Жилые многоквартирные дома - 321 ед. |
| 2. | Мероприятия по подготовке объектов теплового хозяйства | АО "Михайловская ТЭЦ"; ООО "Михайловское тепловое хозяйство"; МУП "Михайловский райкомхоз" | Собственные средства предприятий | Теплоэлектроцентраль - 1 ед.; котельные - 60 ед.; тепловые сети - 73,458 км |
| 3. | Мероприятия по подготовке объектов водопроводно-канализационного хозяйства | МУП "Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство" | Собственные средства предприятия | Водозабор – 1 ед.; ВОС - 1 ед.; разводящая водопроводная сеть; КНС - 15 ед.; КОС – 1 ед.; канализационная сеть |
| 4. | Мероприятия по подготовке объектов образования | Отдел по образованию администрации городского округа город Михайловка Руководители учреждений | Бюджет городского округа - в рамках договоров на техническое, аварийное обслуживание зданий | 66 единица (школы, д/сады, учреждения доп. образования) |
| 5. | Мероприятия по подготовке объектов культуры | Отдел по культуре администрации городского округа город Михайловка Руководители учреждений | Бюджет городского округа - в рамках договоров на техническое, аварийное обслуживание зданий | 7 ед. |
| 6. | Мероприятия по подготовке объектов спорта и молодежной политики и | Отдел по спорту и молодежной политике администрации городского округа город Михайловка Руководители учреждений | Бюджет городского округа - в рамках договоров на техническое, аварийное обслуживание зданий | 3 ед. |
| 7. | Мероприятия по подготовке объектов управления | МКУ "Технический центр" | Бюджет городского округа - в рамках договоров на техническое, аварийное обслуживание зданий | 1 ед. |
| 8. | Мероприятия по подготовке объектов здравоохранения | Руководители учреждений | Областной бюджет | 16 ед. |

Начальник общего отдела                                      		Л.А. Алехина

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению администрации

городского округа

город Михайловка

Волгоградской области

от 29 мая 2017 г. № 1290

ГРАФИК

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Михайловка Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Задание по подготовке | 01.07.2017 20 % | 01.08.2017 40 % | 01.09.2017 70 % | 01.10.2017 95 % | 15.10.2017 100 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка жилищного фонда | тыс. м² | 759,5 | 151,9 | 303,8 | 531,7 | 721,53 | 759,5 |
|  |  | ед. | 321 | 65 | 129 | 225 | 321 | 321 |
| 2. | Подготовка котельных | ед. | 60 | 12 | 24 | 42 | 60 | 60 |
| 3. | Подготовка тепловых сетей | км | 73,458 | 14,7 | 29,4 | 51,4 | 69,8 | 73,458 |
| 4. | Подготовка центральных тепловых пунктов | ед. | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Подготовка водозаборов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Подготовка насосных станций водопровода | ед. | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Подготовка водопроводных очистных сооружений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Подготовка Водопроводных сетей | км | 141 | 29 | 57 | 99 | 134 | 141 |
| 9. | Подготовка канализационных насосных станций | ед. | 15 | 3 | 6 | 11 | 14 | 15 |
| 10. | Подготовка канализационных очистных сооружений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Подготовка канализационных сетей | км | 97,4 | 20,0 | 39,0 | 69,2 | 93,0 | 94,7 |
| 12. | Подготовка электрических сетей | км | 2308,3 | 461,66 | 923,32 | 1615,81 | 2192,89 | 2308,3 |
| 13. | Подготовка трансформаторных подстанций | ед. | 262 | 52 | 105 | 183 | 249 | 262 |
| 14. | Подготовка специальных машин для механизированной уборки | ед. | 50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 15. | Подготовка улично-дорожной сети | тыс. м² | 38,91 | 7,78 | 15,56 | 27,24 | 36,97 | 38,91 |
| 16. | Подготовка мостовых сооружений | ед. | 22 | 5 | 9 | 16 | 21 | 22 |
| 17. | Подготовка газопроводов | км | 351,82 | 70,36 | 140,73 | 246,27 | 334,23 | 351,82 |
| 18. | Создание нормативного запаса жидкого топлива | тонн | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов | млн. руб. | 3,0 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
| 20. | Выделение Финансовых средств муниципальными образованиями и предприятиями ЖКХ, выделяемых для подготовки к ОЗП 2017/2018 гг. | млн. руб. | 21,3 | 4,3 | 8,5 | 14,9 | 20,2 | 21,3 |
| 21. | Организация выполнения мероприятий по предписаниям Ростехнадзора | шт. | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Получение теплоснабжающими предприятиями паспортов готовности | шт. | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
| 23. | Получение ОМС паспорта готовности | шт. | 1 | - | - | - | 1 | 1 |

Начальник общего отдела                                               		Л.А. Алехина

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к постановлению администрации

городского округа

город Михайловка

Волгоградской области

от 29 мая 2017 г. № 1290

ГРАФИК

подготовки объектов социальной сферы на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов

| № п/п | Объекты социального значения | Всего | Динамика подготовки (единиц), % готовности на контрольную дату 2017 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 01 июля 20 % | на 01 августа 40 % | на 01 сентября 70 % | на 01 октября 100 % |
| 1. | Объекты образования | 66 | 13 | 26 | 46 | 66 |
| 2. | Объекты культуры | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 3. | Объекты спорта и молодежной политики | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4. | Объекты управления | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Объекты здравоохранения | 16 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 5. | ВСЕГО | 93 | 18 | 37 | 65 | 93 |

Начальник общего отдела                                            		Л.А. Алехина

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к постановлению администрации

городского округа

город Михайловка

Волгоградской области

от 29 мая 2017 г. № 1290

Перечень объектов городского округа город Михайловка Волгоградской области, подлежащих оценке готовности к отопительному периоду 2017/2018 годов и получению паспорта готовности

1

| № п/п | Наименование объектов | Количест-во объектов, шт. | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, в т.ч. - АО "Михайловская ТЭЦ" - ООО "Михайловское тепловое хозяйство" - МУП "Михайловский райкомхоз" | 61 1 29 31 | 15.08.2017 01.10.2017 | В соответствии с Приложением |
| 2 | Бюджетные организации, в т.ч.: - учреждения образования - учреждения культуры - учреждения молодежной политики и спорта - управления - учреждения здравоохранения | 93 66 7 3 1 16 | 15.08.2017 15.09.2017 | В соответствии с Приложением |
| 3 | Объекты жилищного фонда, в т.ч. - в управлении ООО "Управляющая компания "Сантехсервис" - в управлении ООО "Управляющая компания "Жилищное хозяйство" - в управлении ООО "Домоуправление № 1" - в управлении ООО "Возрождение ЖКХ Волгоградской области" - самостоятельные ТСЖ - жилищные кооперативы (ЖК) - в непосредственном управлении | 321 120 147 34 6 5 3 6 | 15.08.2017 15.09.2017 | В соответствии с Приложением |

Начальник общего отдела                                        		Л.А. Алехина