****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ГОРОД МИХАЙЛОВКА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 от №

 О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 27 октября 2017 г. № 2878 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Администрации Волгоградской области от 31.08.2017 № 472-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области», постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 29.12.2016 № 3419 «Об утверждении Положения о муниципальных программах городского округа город Михайловка Волгоградской области», администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 27.10.2017 № 2878 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы» следующие изменения:

 1.1. В паспорте муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы»:

 раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

 «Общий объем финансирования Программы на 2018 - 2024 годы составит - 157479,0 тыс. рублей, в том числе из средств

федерального бюджета –80600,8 тыс. рублей,

областного бюджета - 45510,0 тыс. рублей,

бюджета городского округа –18377,2 тыс. рублей.;

внебюджетные средства – 12991,0 тыс. руб.;».

1.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования Программы на 2018 - 2024 годы составит - 157479,0 тыс. рублей, в том числе из средств

федерального бюджета –80600,8 тыс. рублей,

областного бюджета - 45510,0 тыс. рублей,

бюджета городского округа –18377,2 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 12991,0 тыс. руб.».

1.3. В разделе 9 абзац первый изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования средств Программы на 2018 – 2024 годы составит - 157479,0 тыс. рублей.»;

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа С.А. Фомин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 к постановлению администрации

городского округа город Михайловка

Волгоградской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского

округа город Михайловка

Волгоградской области на 2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

Основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | Непосредственные результаты реализации мероприятия |
| всего | в том числе |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Благоустройство общественных территорий  | МКУ «ОКС» | 2018 | 24730,7 | 19141,5 | 3116,1 | 2473,1 | 0,0 | Благоустройство не менее 1 общественной территории |
| 2 | Проведение рейтингового голосования по выбору общественной территории | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа г. Михайловка | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Кредиторская задолженность по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка на 2017 год», Благоустройствопарка по ул. Мира в х. Сухов-2 Михайловского района Волгоградской области | Администрация городского округа город Михайловка, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа г. Михайловка | 2018 | 2265,0 | 0,0 | 2265,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Благоустройство общественных территорий на сельских территориях | МКУ «ОКС» | 2018 | 16666,7 | 0,0 | 15000,0 | 1666,7 | 0,0 | Благоустройство 5 сельских территорий  |
| 5 | Изготовление полиграфической продукции | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа г. Михайловка | 2018 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 0,0 | Листовки 10000 шт., Бюллетени 30000 шт. |
| 6 | Разработка дизайн- проектов по муниципальной программе | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа г. Михайловка | 2018 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | Дизайн-проект |
| 7 | Подготовка проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство общественной территории Парк «Победы» в г. Михайловка Волгоградской области | МКУ «ОКС» | 2018 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | Проектно- сметная документация |
|  | ИТОГО за 2018 год |  |  | 44003,8 | 19141,5 | 20381,1 | 4481,2 | 0,0 |  |
| 1 | Благоустройство общественных территорий  | МКУ «ОКС» | 2019 | 31315,9 | 30689,6 | 563,7 | 62,6 | 0,0 | Благоустройство 6 общественных территорий |
| 2 | Благоустройство общественных территорий на сельских территориях | МКУ «ОКС» | 2019 | 13333,4 | 0,0 | 12000,0 | 1333,4 | 0,0 | Благоустройство 4 сельских территорий |
| 3 | Благоустройство территории прилегающей к ГДК со стороны ул. Магистральная, г. Михайловка | Отдел ЖКХ | 2019 | 12991,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12991,0 | Благоустройство 1 территории |
|  | ИТОГО за 2019 год |  |  | 57640,3 | 30689,6 | 12563,7 | 1396,0 | 12991,0 |  |
| 1 | Благоустройство общественных территорий  | МКУ «ОКС» | 2020 | 32501,5 | 30769,7 | 565,2 | 1166,6 | 0,0 | Благоустройство 3 общественных территорий |
| 2 | Благоустройство общественных территорий на сельских территориях | МКУ «ОКС» | 2020 | 13333,4 | 0,0 | 12000,0 | 1333,4 | 0,0 | Благоустройство 4 сельских территорий |
| 3 | Постановка на кадастровый учет земельных участков | Отдел по имуществу и землепользованию, отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа г. Михайловка | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Поставлено на учет 30 земельных участков |
|  | ИТОГО за 2020 год |  |  | 45834,9 | 30769,7 | 12565,2 | 2500,0 | 0,0 |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий  | МКУ «ОКС» | 2021 | 1667,0 | 0,0 | 0,0 | 1667,0 | 0,0 | Благоустройство не менее 5 дворовых территорий |
| 2 | Благоустройство общественных территорий  | МКУ «ОКС» | 2021 | 833,0 | 0,0 | 0,0 | 833,0 | 0,0 | Благоустройство не менее 1 общественной территории |
| 3 | Постановка на кадастровый учет земельных участков | Отдел по имуществу и землепользованию, отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа г. Михайловка | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Поставлено на учет 30 земельных участков |
|  | ИТОГО за 2021 год |  |  | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий  | МКУ «ОКС» | 2022 | 1667,0 | 0,0 | 0,0 | 1667,0 | 0,0 | Благоустройство не менее 5 дворовых территорий |
| 2 | Благоустройство общественных территорий  | МКУ «ОКС» | 2022 | 833,0 | 0,0 | 0,0 | 833,0 | 0,0 | Благоустройство не менее 1 общественной территории |
| 3 | Постановка на кадастровый учет земельных участков | Отдел по имуществу и землепользованию, отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа г. Михайловка | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Поставлено на учет 30 земельных участков |
|  | ИТОГО за 2022 год |  |  | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий  | МКУ «ОКС» | 2023 | 1667,0 | 0,0 | 0,0 | 1667,0 | 0,0 | Благоустройство не менее 5 дворовых территорий |
| 2 | Благоустройство общественных территорий  | МКУ «ОКС» | 2023 | 833,0 | 0,0 | 0,0 | 833,0 | 0,0 | Благоустройство не менее 1 общественной территории |
| 3 | Постановка на кадастровый учет земельных участков | Отдел по имуществу и землепользованию, отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа г. Михайловка | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Поставлено на учет 30 земельных участков |
|  | ИТОГО за 2023 год |  |  | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий  | МКУ «ОКС» | 2024 | 1667,0 | 0,0 | 0,0 | 1667,0 | 0,0 | Благоустройство не менее 5 дворовых территорий |
| 2 | Благоустройство общественных территорий  | МКУ «ОКС» | 2024 | 833,0 | 0,0 | 0,0 | 833,0 | 0,0 | Благоустройство не менее 1 общественной территории |
| 3 | Постановка на кадастровый учет земельных участков | Отдел по имуществу и землепользованию отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа г. Михайловка | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Поставлено на учет 30 земельных участков |
|  | ИТОГО за 2024 год |  |  | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  | 157479,0 | 80600,8 | 45510,0 | 18377,2 | 12991,0 |  |

 Управляющий делами Е.И. Аболонина