****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ГОРОД МИХАЙЛОВКА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23 мая 2023 г. № 1175

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 27 октября 2017 г. № 2878 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Администрации Волгоградской области от 31.08.2017 № 472-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области», постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 29.12.2016 № 3419 «Об утверждении Положения о муниципальных программах городского округа город Михайловка Волгоградской области» администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 27.10.2017 № 2878 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа А.В. Тюрин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации

городского округа город Михайловка

Волгоградской области

от 23.05.2023 № 1175

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского

округа город Михайловка

Волгоградской области на 2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

Основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | | Непосредственные результаты реализации мероприятия |
| всего | в том числе | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Благоустройство общественных территорий | МКУ «ОКС» | 2018 | 24730,7 | 19141,5 | 3116,1 | 2473,1 | 0,0 | Благоустройство не менее 1 общественной территории |
| 2 | Проведение рейтингового голосования по выбору общественной территории | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа г. Михайловка | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Кредиторская задолженность по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка на 2017 год», Благоустройство  парка по ул. Мира в х. Сухов-2 Михайловского района Волгоградской области | Администрация городского округа город Михайловка, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа г. Михайловка | 2018 | 2265,0 | 0,0 | 2265,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Благоустройство общественных территорий на сельских территориях | МКУ «ОКС» | 2018 | 16666,7 | 0,0 | 15000,0 | 1666,7 | 0,0 | Благоустройство 5 сельских территорий |
| 5 | Изготовление полиграфической продукции | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа г. Михайловка | 2018 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 0,0 | Листовки 10000 шт., Бюллетени 30000 шт. |
| 6 | Разработка дизайн- проектов по муниципальной программе | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа г. Михайловка | 2018 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | Дизайн-проект |
| 7 | Подготовка проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство общественной территории Парк «Победы» в г. Михайловка Волгоградской области | МКУ «ОКС» | 2018 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | Проектно- сметная документация |
|  | ИТОГО за 2018 год |  |  | 44003,8 | 19141,5 | 20381,1 | 4481,2 | 0,0 |  |
| 1 | Благоустройство общественных территорий | МКУ «ОКС» | 2019 | 31315,9 | 30689,6 | 563,7 | 62,6 | 0,0 | Благоустройство 6 общественных территорий |
| 2 | Благоустройство общественных территорий на сельских территориях | МКУ «ОКС» | 2019 | 13333,4 | 0,0 | 12000,0 | 1333,4 | 0,0 | Благоустройство 4 сельских территорий |
| 3 | Благоустройство территории прилегающей к ГДК со стороны ул. Магистральная, г. Михайловка | Отдел ЖКХ | 2019 | 12991,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12991,0 | Благоустройство 1 территории |
|  | ИТОГО за 2019 год |  |  | 57640,3 | 30689,6 | 12563,7 | 1396,0 | 12991,0 |  |
| 1 | Благоустройство общественных территорий | МКУ «ОКС» | 2020 | 31397,7 | 30769,7 | 565,2 | 62,8 | 0,0 | Благоустройство 5 общественных территорий |
| 2 | Благоустройство общественных территорий на сельских территориях | МКУ «ОКС» | 2020 | 13333,3 | 0,0 | 12000,0 | 1333,3 | 0,0 | Благоустройство 4 сельских территорий |
| 3 | Постановка на кадастровый учет земельных участков | Отдел по имуществу и землепользованию, отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа г. Михайловка | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Поставлено на учет 30 земельных участков |
| 4 | Мероприятия по реализации проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в том числе разработка ПСД | МКУ «ОКС»,  АУ «КБиО» | 2020 | 90000,0 | 90000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Благоустройство 1 общественной территории |
| 5 | Благоустройство парковой зоны по ул. Коммуны с установкой монумента (инициативное бюджетирование) | Администрация городского округа г. Михайловка | 2020 | 840,0 | 0,0 | 750,0 | 75,0 | 15,0 | Благоустройство 1 общественной территории |
|  | ИТОГО за 2020 год |  |  | 135571,0 | 120769,7 | 13315,2 | 1471,1 | 15,0 |  |
| 1 | Благоустройство общественных территорий | МКУ «ОКС» | 2021 | 17528,6 | 17178,0 | 315,5 | 35,1 | 0,0 | Благоустройство 4 общественных территорий |
| 2 | Благоустройство общественных территорий | АУ «КБиО» | 2021 | 13679,2 | 13405,7 | 246,2 | 27,3 | 0,0 | Благоустройство 3 общественных территорий |
| 3 | Постановка на кадастровый учет земельных участков | Отдел по имуществу и землепользованию, отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа г. Михайловка | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Поставлено на учет 30 земельных участков |
| 4 | Мероприятия по реализации проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в том числе разработка ПСД | АУ «КБиО» | 2021 | 16907,7 | 0,0 | 0,0 | 16907,7 | 0,0 | Благоустройство 1 общественной территории |
| 5 | Благоустройство общественного пространства в городском парке культуры и отдыха им. М.М. Смехова | МБУ «Городской парк культуры и отдыха им. М.М. Смехова» | 2021 | 1912,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1912,0 | Благоустройство 1 общественной территории |
|  | ИТОГО за 2021 год |  |  | 50027,5 | 30583,7 | 561,7 | 16970,1 | 1912,0 |  |
| 1 | Благоустройство общественных территорий | АУ «КБиО» | 2022 | 7860,9 | 7703,7 | 141,5 | 15,7 | 0,0 | Благоустройство 2 общественных территорий |
| 2 | Благоустройство общественных территорий | МКУ «ОКС» | 2022 | 25445,6 | 24936,7 | 458,0 | 50,9 | 0,0 | Благоустройство 4 общественных территорий |
| 3 | Постановка на кадастровый учет земельных участков | Отдел по имуществу и землепользованию, отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа г. Михайловка | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Поставлено на учет 30 земельных участков |
|  | ИТОГО за 2022 год |  |  | 33306,5 | 32640,4 | 599,5 | 66,6 | 0,0 |  |
| 1 | Благоустройство общественных территорий | МКУ «ОКС» | 2023 | 30743,9 | 30129,0 | 553,4 | 61,5 | 0,0 | Благоустройство 4 общественных территорий |
| 2 | Благоустройство общественных территорий | АУ «КБиО» | 2023 | 1550,7 | 1519,7 | 27,9 | 3,1 | 0,0 | Благоустройство 1 общественной территории |
| 3 | Постановка на кадастровый учет земельных участков | Отдел по имуществу и землепользованию, отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа г. Михайловка | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Поставлено на учет 30 земельных участков |
| 4 | Благоустройство прилегающей территории и реставрация памятника В.И. Ленину в г. Михайловка Волгоградской области | Администрация городского округа г. Михайловка | 2023 | 896,0 | 0,0 | 800,0 | 80,0 | 16,0 | Благоустройство 1 общественной территории |
|  | ИТОГО за 2023 год |  |  | 33190,6 | 31648,7 | 1381,3 | 144,6 | 16,0 |  |
| 1 | Благоустройство общественных территорий | МКУ «ОКС» | 2024 | 35602,9 | 34890,9 | 640,8 | 71,2 | 0,0 | Благоустройство 3 общественных территорий |
| 2 | Постановка на кадастровый учет земельных участков | Отдел по имуществу и землепользованию отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа г. Михайловка | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Поставлено на учет 30 земельных участков |
|  | ИТОГО за 2024 год |  |  | 35602,9 | 34890,9 | 640,8 | 71,2 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  | 389342,6 | 300364,5 | 49443,3 | 24600,8 | 14934,0 |  |

Заместитель начальника отдела по информационно- аналитической работе отдела

по информационно- аналитической работе и связям с общественностью Н.М. Фирсова

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

городского округа город Михайловка

Волгоградской области

от 23.05.2023 № 1175

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского

округа город Михайловка

Волгоградской области на 2018 -2024 годы»

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов городского округа город Михайловка, требующих благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № двора | Месторасположение дворовой территории | Площадь дворовой территории, кв. м |
| 1 | ул. Поперечная д.16, 18, 20, 22 | 8079,2м2 |
| 2 | ул. Поперечная д.8, 10 | 2369,3м2 |
| 3 | ул. Поперечная д.14 | 1715,7м2 |
| 4 | ул. Поперечная д.2, ул. Республиканская д.60, 62 | 5583,6м2 |
| 5 | ул. Республиканская д.52,54,56,58 | 6692,6м2 |
| 6 | ул..2 –я Краснознаменская д.55, 55а, 55б | 3626,9м2 |
| 7 | ул..2 –я Краснознаменская д. 32,34 ул. Республиканская д. 36а, 36, 38 | 8256,2м2 |
| 8 | ул. Республиканская д.34а, 34б | 1520,3м2 |
| 9 | ул.2-я Краснознаменская, 24а | 1131,76м2 |
| 10 | ул.2Краснознаменская, д.22, 24, ул. Энгельса д.21,23,25 | 10393,5м2 |
| 11 | ул.Энгельса д.22, 26 | 2344.6м2 |
| 12 | ул.2Краснознаменская, д.8 | 2511,5м2 |
| 13 | ул.2Краснознаменская, д.16 | 3166.0м2 |
| 14 | ул.2Краснознаменская, д.16б, ул.Обороны д.67а, 71б | 9880,0м2 |
| 15 | ул. 2-я Краснознаменская 26, 28, 30 | 2198,4м2 |
| 16 | ул.Обороны, д.71, 71а | 3456,3м2 |
| 17 | ул.Обороны, д.65, 73 | 8484,0м2 |
| 18 | ул.Энгельса д,16, 16а ул.Обороны, д.63 | 5633,3м2 |
| 19 | ул.Энгельса д.14,14а, ул.Обороны, д.57,59,59а,61 | 13045,2м2 |
| 20 | ул.Энгельса д.15, 17 ул.Обороны д.55 | 9675, 7м2 |
| 21 | ул.Республиканская, д. 28, 28а | 6375,0м2 |
| 22 | ул.Обороны д.130 | 1645,9м2 |
| 23 | ул.Обороны д.128 | 684,6м2 |
| 24 | ул.Обороны д.124,126 | 3562.2м2 |
| 25 | ул.Обороны д.118 | 1884,0м2 |
| 26 | ул.Обороны д.120, ул.Парковая д.2 | 2829.2м2 |
| 27 | ул.Обороны д.114, ул.Паркова1,3,5, ул.Щорса д.39, ул. Подгорная 2, 6а | 6125.0м2 |
| 28 | ул.Обороны д.134 | 750.0м2 |
| 29 | ул.Обороны д.62, ул.Б.Хмельницкого д.11 | 4378,7м2 |
| 30 | ул.Обороны д.46, ул.Энгельса д.11а,13,13а | 4251,0м2 |
| 31 | ул.Обороны д.44, 44а, 46а, ул. Энгельса 11в | 3542,9м2 |
| 32 | ул.Энгельса д.11, 11д | 2310,5м2 |
| 33 | ул.Коммуны д.109б | 2493,8м2 |
| 34 | ул.Коммуны д.111 | 1402,5м2 |
| 35 | ул.Энгельса д.9,7, ул.Коммуны д.113 | 3010,0м2 |
| 36 | ул.Б.Хмельницкого д.9 | 525,0м2 |
| 37 | ул.Б.Хмельницкого д.9а | 855.0м2 |
| 38 | ул. Б. Хмельницкого 9б | 894.0м2 |
| 39 | ул.Некрасова д.11 | 1366,0м2 |
| 40 | ул.Некрасова д.13 | 908.0м2 |
| 41 | ул.Некрасова д.15 | 990.0м2 |
| 42 | ул.Б.Хмельницкого д.10,ул.Некрасова д.5,5а,7,9 | 4562,4м2 |
| 43 | ул.Некрасова д.1,3,3а, ул.Мичурина д.13,15,15а | 3946,8м2 |
| 44 | ул.Мичурина д.9, ул. Некрасова 12,14,16 | 1830,8м2 |
| 45 | ул.Мичурина д.7, ул.Коммуны д.131,133 | 1740,3м2 |
| 46 | ул.Коммуны д.129 | 592,0м2 |
| 47 | ул.Б.Хмельницкого д.6, ул.Коммуны д.125,127 | 1969,8м2 |
| 48 | ул.Б.Хмельницкого д.8, ул.Некрасова д.18,20,22 | 1975,8м2 |
| 49 | ул.Некрасова д.24, ул.Б.Хмельницкого д.5,7, ул.Коммуны121, 123 | 4883,2м2 |
| 50 | ул.Некрасова д.26, 28, ул. Энгельса 10, 8, ул. Коммуны 115,117, 119 | 5448,0м2 |
| 51 | ул.Коммуны д.170,172,174, ул.Мичурина д.1, 1а ул.Серафимовича д.10,12,14 | 4489,0м2 |
| 52 | ул.Серафимовича д.16 | 1245,7м2 |
| 53 | ул.Коммуны д.166,168, ул.Б.Хмельницкого д.4,2 ул.Серафимовича д.20,18 | 11600,0 м2 |
| 54 | ул. Серафимовича 8,  ул. Лермонтова 1 | 7984,9м2 |
| 55 | ул.Серафимовича д.13 | 790,0м2 |
| 56 | ул.Магистральная д.9 | 1515,5м2 |
| 57 | ул.Серафимовича д.1 | 931,8м2 |
| 58 | ул.Серафимовича д.3 | 2350,4м2 |
| 59 | ул.Серафимовича д.5 | 1060,0м2 |
| 60 | ул.Серафимовича д.5а | 1401,6м2 |
| 61 | ул.Мичурина д.6,6а | 1826,0м2 |
| 62 | ул.Свердлова д.6,8 | 2394,0м2 |
| 63 | ул.Серафимовича д.4,6 | 1237,9м2 |
| 64 | ул.Лермонтова д.4 | 504,4м2 |
| 65 | ул.Лермонтова д.8 | 561.5м2 |
| 66 | ул.Энгельса д.5, ул.Коммуны д.154, 150, 148, 148а, 146, 154а | 5292,0м2 |
| 67 | ул. Серафимовича д.34, ул.Южная д.2,10 | 2725,9 |
| 68 | ул.Б.Хмельницкого д.1, ул.Серафимовича д.22,24, ул.Коммуны д.164,162 | 2613,4м2 |
| 69 | ул. Ленина 177а | 500,0м2 |
| 70 | ул.Ленина д.187,187в, 189,189б,189а | 3590,4 |
| 71 | ул.Ленина д.187б | 265,6м2 |
| 72 | ул.Ленина д.185б | 655,5м2 |
| 73 | ул.Ленина д.185а | 562,3м2 |
| 74 | ул.Ленина д.185 | 592,5 м2 |
| 75 | ул.Вокзальная д.1,2,3 | 822,0м2 |
| 76 | ул.Вокзальная д.5а,7 | 645,0м2 |
| 77 | ул.Волжская д.1,2,3 | 1845,0м2 |
| 78 | ул.Свободы д.97,99 | 1383,0м2 |
| 79 | ул. Невского 12, 13 | 564,0м2 |
| 80 | ул. Ватутина 22, 26, ул. Краснопитерская 7, 9, ул. Подгорная 19, 21 | 1234,0м2 |
| 81 | ул. Ватутина 28, 30, 32 | 934,8м2 |
| 82 | ул. Ватутина 34, 36, 38 ул. Подгорная 20 | 1372,0 м2 |
| 83 | ул. Ватутина 40 | 1470,1 м2 |
| 84 | ул. Парковая 12а | 830.0м2 |
| 85 | ул. Подгорная 8, 10, 12 ул. Парковая 9, 11, ул. Краснопитерская 11 | 3597,0м2 |
| 86 | ул. Подгорная 18, ул. Парковая 15, 13 | 2315,4 м2 |
| 87 | ул. Парковая 5а | 674,2 м2 |
| 88 | ул. Парковая 19, ул. Парковая 17 | 2314,5 м2 |
| 89 | ул. Смехова 11 | 532,0м2 |
| 90 | ул. Калинина 5 б | 880,0 м2 |
| 91 | ул. Пархоменко 2а, 2 | 1047,0 м2 |
| 92 | ул. Украинская 77а, 81а, 85 а | 8700,0 м2 |
| 93 | ст. Арчединская, ул.Кавказская, д.11 | 458,0м2 |
| 94 | х. Безымянка, ул.Набережная, д.23 | 330м2 |
| 95 | х. Безымянка, ул.Набережная, д.24 | 330.м2 |
| 96 | х. Катасонов, ул.Народная, д.1 | 268.0м2 |
| 97 | х. Катасонов, ул.Народная, д.2 | 450.0м2 |
| 98 | х. Катасонов, ул.Народная, д.3 | 420.0м2 |
| 99 | х.Плотников-2, ул.Магистральная, д.2 | 605.04 |
| 100 | х.Плотников-2, ул.Магистральная, д.6 | 600.0м2 |
| 101 | х.Плотников-2, ул.Рабочая, д.2,4 | 505.0 м2 |
| 102 | п.Отрадное, ул.Лазурная, д.3 | 245,0м2 |
| 103 | п.Отрадное, ул.Лазурная, д.6,7,8 | 876,0м2 |
| 104 | п.Отрадное, ул.Тепличная, д.1 | 137,0м2 |
| 105 | п.Отрадное, ул.Тепличная, д.2 | 158,0м2 |
| 106 | п.Реконструкция, ул.Первомайская, д.10, ул.Комсомольская, д.8 | 668,0м2 |
| 107 | п.Реконструкция, ул.Комсомольская, д.12,15 | 540,0м2 |
| 108 | п.Реконструкция, ул.Ленина, д.16,18 | 580,0м2 |
| 109 | п.Реконструкция, пер.Парковый, д.13,15 | 600,0м2 |
| 110 | с.Сидоры, ул.Украинская, д.19 | 567,0м2 |

Заместитель начальника отдела по

информационно- аналитической работе отдела

по информационно- аналитической работе

и связям с общественностью Н.М. Фирсова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

городского округа город Михайловка

Волгоградской области

от 23.05.2023 № 1175

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского

округа город Михайловка

Волгоградской области на 2018-2024 годы»

Перечень общественных территорий городского округа город Михайловка, требующих благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование территории общего пользования | Площадь территории, кв. м. |
|  | **2018 год** |  |
| 1 | Парк Победы г. Михайловка. (1-й этап) | 29000 м2 |
| 2 | Сквер по ул. Циолковского в г. Михайловка, территория ТОС «Лидер-2» | 2408 м2 |
| 3 | Парк отдыха «Памяти героев» на пересечении ул. Центральная и ул. Советская Безымянской сельской территории городского округа город Михайловка Волгоградской области | 697 м2 |
| 4 | Сквер между ул. Чекунова и ул. Молодежная в п. Отрадное Отрадненской сельской территории городского округа город Михайловка Волгоградской области | 1500 м2 |
| 5 | Сквер «Солнечный остров» (станица Арчединская, ул. Ленина) Арчединской сельской территории администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области | 1823,2 м2 |
| 6 | Парк отдыха по ул. Ленина в х. Сенной Сенновской сельской территории городского округа город Михайловка Волгоградской области | 718,8 м2 |
| 7 | Сквер «Дубок» по ул. Ясные Зори Себровской территории городского округа город Михайловка Волгоградской области | 3388 м2 |
|  | **2019 год** |  |
| 1 | Парк Победы г. Михайловка (2 этап) | 38000 м2 |
| 2 | Привокзальная площадь железнодорожного вокзала по ул. Вокзальная, г. Михайловка | 4310.3м2 |
| 3 | Сквер «Молодежный» в районе многоквартирных домов ул. 2-я Краснознаменская д. 57, 61, 61/2, 63, 65 и здания ЗАГС | 15013,8 м2 |
| 4 | Сквер «Знаний» в районе многоквартирного дома ул. Обороны д. 53 и МКОУ «СШ№7» | 3964,8 м2 |
| 5 | Сквер «Сказка» в районе многоквартирных домов ул. Обороны д. 65, 69, 71, 73, ул. Энгельса д. 16 | 2419,2 м2 |
| 6 | Сквер «Радуга» в районе многоквартирных домов ул. Обороны д. 43а, ул. Республиканская д. 26а | 3180,7 м 2 |
| 7 | Территория, прилегающая к Дому культуры со стороны ул. Красная, станица Етеревская, Етеревской сельской территории городского округа город Михайловка Волгоградская область. | 2109 м2 |
| 8 | Территория, прилегающая к Дому культуры со стороны ул. Ленина, хутор Большой, Большовской сельской территории городского округа город Михайловка Волгоградская область. | 3601м2 |
| 9 | Территория, прилегающая к Центральной площади по ул. Ленина, хутор Карагичевский, Карагичевской сельской территории городского округа город Михайловка Волгоградская область. | 5235,0м2 |
| 10 | Территория, прилегающая к МКОУ «Катасоновская СШ», хутор Катасонов, Катасоновской сельской территории городского округа город Михайловка Волгоградская область. | 3036м2 |
| 11 | Территория, прилегающая к ГДК со стороны ул. Магистральная, г. Михайловка | 6722 м2 |
|  | **2020 год** |  |
| 1 | Комплекс «Лукоморье». Сквер по ул. Ак. Топчиева, г. Михайловка (Новостройка) | 3036 м2 |
| 2 | Парк Победы г. Михайловка (3 этап) | 2023,7 м2 |
| 3 | Общественное пространство ул. Обороны д. 38, 40, 40а, 42, ул. Республиканская д. 26, г. Михайловка | 4685 м2 |
| 4 | Парк отдыха «Возрождение», ул. Набережная, х. Раздоры, Раздорской сельской территории городского округа город Михайловка Волгоградской области. | 1379,7 м2 |
| 5 | Территория, прилегающая к Дому культуры, по ул. Октябрьская, 34а, х. Троицкий, Троицкой сельской территории городского округа город Михайловка Волгоградской области. | 4815 м2 |
| 6 | Площадь Ленина по ул. Первомайская, п. Реконструкция, Совхозной сельской территории городского округа город Михайловка Волгоградской области. | 5904 м2 |
| 7 | Территория, прилегающая к Дому культуры по ул. Магистральная, хутор Плотников-2, Октябрьской сельской территории городского округа город Михайловка Волгоградской области. | 3123,7м2 |
| 8 | Общественное пространство на пересечении ул. Коммуны и ул. Республиканская д. 22. | 70 м2 |
| 9 | Общественное пространство ул. Некрасова д.26, 28, ул. Энгельса 10,8, ул. Коммуны 115, 117, 119. | 620 м2 |
| 10 | «Михайловка. Улица Центральная» (общественная территория расположенная по адресу ул. 2-я Краснознаменская в границах ул. Республиканская и ул. Мичурина городского округа город Михайловка). | 68000 м2 |
| 11 | Благоустройство парковой зоны по ул. Коммуны с установкой монумента | 196,4 м2 |
|  | **2021 год** |  |
| 1 | «Михайловка. Улица Центральная» (общественная территория расположенная по адресу ул. 2-я Краснознаменская в границах ул. Республиканская и ул. Мичурина городского округа город Михайловка). | 68000 м2 |
| 2 | Парк «Победы» 4 этап | 8 560 м2 |
| 3 | Общественное пространство по ул. Энгельса в границах ул. Обороны и ул. 2-я Краснознаменская (от МКД ул. 2-я Краснознаменская 20 до школы № 5). | 4 465,94 |
| 4 | Общественное пространство по ул. Энгельса в границах ул. Обороны и ул. 2-я Краснознаменская (от школы № 7 до МКД ул. Обороны 57). | 4 227,25 |
| 5 | Общественное пространство по ул. Энгельса в границах ул. Коммуны и ул. Обороны (от МКД ул. Энгельса 13 до МКД ул. Энгельса 9). | 4288.25 м2 |
| 6 | Общественное пространство по ул. Энгельса в границах ул. Коммуны и ул. Обороны (от МКД ул. Энгельса 9 до МКД ул. Коммуны 113). | 3390.91 м2 |
| 7 | Общественное пространство по ул. Республиканская в границах ул. Коммуны и ул. Обороны. | 9 485 м2 |
| 8 | Общественное пространство по ул. Энгельса в границах ул. 2-я Краснознаменская и ул. Коммуны. | 11012,10 м2 |
| 9 | Общественное пространство в городском парке культуры и отдыха им. М.М. Смехова г. Михайловка | 435 м2 |
|  | **2022 год** |  |
| 1 | Сквер на пересечении ул. Коммуны и ул. Карла Маркса | 20993 м2 |
| 2 | Общественное пространство по ул. 2-я Краснознаменская (от магазина Ситилинк до ул. Мичурина) | 19351 м2 |
| 3 | Общественное пространство по ул. Обороны в границах проезд Тосовский и ул. Республиканская.  Общественное пространство по ул. Обороны в границах проезд Тосовский и ул. Республиканская 2 этап. | 9988 м2 |
| 4 | Общественное пространство (проход) от ул. 2-я Краснознаменская до ул. Поперечной. | 1920 м2 |
| 5 | Сквер на пересечении ул. Коммуны и ул. Карла Маркса 2 этап. | 20993 м2 |
|  | **2023 год** |  |
| 1 | Общественное пространство по ул. Оборона от ул. Энгельса до ул. Мичурина. | 14400 м2 |
| 2 | Общественное пространство по ул. Энгельса от ул. Коммуны до ул. Серафимовича. | 7650 м2 |
| 3 | Общественное пространство по ул. Энгельса от ул. Некрасова до ул. Коммуны. | 1850 м2 |
| 4 | Благоустройство прилегающей территории и реставрация памятника В.И. Ленину в г. Михайловка Волгоградской области | 301 м2 |
| 5 | Общественное пространство по ул. Некрасова от ул. Энгельса до ул. Б.Хмельницкого. | 5780 м2 |
| 6 | Общественное пространство (проход) от ул. 2-я Краснознаменская до ул. Поперечной 2 этап. | 980,0 м2 |
|  | **2024 год** |  |
| 1 | Общественное пространство (пешеходная зона) по ул. Целинная | 580 м2 |
| 2 | Пруд в районе городского парка культуры и отдыха им. М.М. Смехова, г. Михайловка | 59000м2 |
| 3 | Многофункциональный спортивно - досуговый центр «Здравница», ул. Центральная, с. Староселье | 1793,2м2 |

Заместитель начальника отдела по

информационно- аналитической работе отдела

по информационно- аналитической работе

и связям с общественностью Н.М. Фирсова