****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ГОРОД МИХАЙЛОВКА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 25 октября 2016 г. № 2718

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Михайловка от 11 сентября 2013 г. № 2737 ''Об утверждении муниципальной программы "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка на 2014 - 2016 годы"

В соответствии с постановлением администрации городского округа город Михайловка от 8 августа 2013 г. № 2316 «Об утверждении Положения о муниципальных программах городского округа город Михайловка», руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области, администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка на 2014 - 2016 годы", утвержденную постановлением администрации городского округа город Михайловка от 11.09.2013 № 2737 (в ред. постановлений от 24.01.2014 № 159, от 17.02.2014 № 440, от 04.03.2014 № 606, от 14.04.2014 № 1018, от 15.04.2014 № 1024, от 19.05.2014 № 1330, от 27.05.2014 № 1431, от 9.07.2014 № 1898, от 24.07.2014 № 2018, от 18.08.2014 № 2323, от 08.10.2014 № 2824, от 21.11.2014 № 2959, от 17.12.2014 № 3569, от 16.01.2015 № 36, от 25.03.2015 № 804, от 22.05.2015 № 1446, от 12.11.2015 № 3152, от 11.12.2015 № 3536, от 26.02.2016 № 447, от 19.04.2016 № 906, от 06.06.2016 № 1374, от 28.06.2016 № 1582, от 07.07.2016 № 1697, от 18.08.2016 № 2114, от 30.08.2016 № 2238) следующие изменения:

1.1. Раздел паспорта "Объемы и источники Программы'' изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники Программы | Объем финансирования Программы составит  39 338,10 тыс. руб. в том числе:  2014 год — 21 297,00 тыс. руб;  2015 год — 1 961,20 тыс. руб;  2016 год — 16 079,90 тыс. руб. |

1.2. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

''В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий за счет средств бюджета городского округа город Михайловка, областного бюджета (по согласованию) и средств внебюджетных источников (по согласованию).

Объем финансирования Программы составит 39 338,10 тыс. руб. в том числе:

2014 год – 21 297,00 тыс. руб. из них:

- местный бюджет – 13 863,20 тыс. руб;

- областной бюджет – 7 433,80 тыс. руб.

2015 год – 1 961,20 тыс. руб. из них:

- местный бюджет – 1 961,20тыс. руб.

2016 год – 16 079,90 тыс. руб. из них:

- местный бюджет – 8 264,40тыс. руб;

- областной бюджет – 7 815,50тыс. руб.

Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке с учетом выделяемых средств из бюджета городского округа город Михайловка, областного бюджета, внебюджетных источников'';

1.3. Раздел 1. «Водоснабжение», раздел 2. «Газоснабжение» и раздел 3. «Теплоснабжение» 2016 г. приложения 1 ''Перечень и прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной Программы "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка на 2014 - 2016 годы" изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятий | Кол-во  (физ. объемы) | | Объем финансирования  (тыс. руб.) | | |
| бюджет городского округа | бюджет Волгоградской области | Всего |
| **2016 год**  **1. Водоснабжение** | | | | | | | |
| **Исполнитель: администрация городского округа город Михайловка** | | | | | | | |
| 1.1 | | Строительство магистрального водовода от фильтровальной станции до ул. Столбовая г. Михайловка | | 130 п.м | 2442,00 | - | 2442,00 |
| 1.2 | | Увеличение уставного фонда МУП ''Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство'' | | - | 5150,00 | - | 5150,00 |
| **Итого по водоснабжению** | | | | | **7592,00** | **-** | **7592,00** |
| **2. Газоснабжение** | | | | | | | |
| **Исполнитель: администрация городского округа город Михайловка** | | | | | | | |
| 2.1 | Внутрипоселковый газопровод в х. Глинище Михайловского района Волгоградской области. Пуско-наладочные работы | | - | | 33,20 | - | 33,20 |
| 2.2 | Внутрипоселковый газопровод в х. Сухов  1-й Михайловского района Волгоградской области. Кредиторская задолженность. | | - | | 8,0 | 7815,50 | 7823,50 |
| 2.3 | Внутрипоселковый газопровод в х. Сухов  1-й Михайловского района Волгоградской области. Строительство. Пуско-наладочные работы | | - | | 14,20 | - | 14,20 |
| 2.4 | Внутрипоселковый газопровод в х.Поддубный Михайловского района Волгоградской области. Пуско-наладочные работы | | - | | 80,00 | - | 80,00 |
| 2.5 | Строительство внутрипоселкового газопровода в х.Субботин Михайловского района Волгоградской области. Пуско-наладочные работы | | - | | 40,00 | - | 40,00 |
| 2.6 | Внутрипоселковый газопровод в х. Кукушкин Михайловского района Волгоградской области. Строительство, пуско-наладочные работы | | - | | 70,00 | - | 70,00 |
| **Итого по газоснабжению** | | | | | **245,40** | **7815,50** | **8060,90** |
| **3. Теплоснабжение** | | | | | | | |
| **Исполнитель: администрация городского округа город Михайловка** | | | | | | | |
| 3.1 | Строительство котельной для отопления СДК в х.Плотников-2 Михайловского района Волгоградской области. Проектно-сметная документация, госэкспертиза | | - | | 427,00 | - | 427,00 |
| **Итого по теплоснабжению** | | | | | **427,00** | **-** | **427,00** |
| **Всего на 2016 год** | | | | | **8264,40** | **7815,50** | **16079,90** |
| **ИТОГО по Программе** | | | | | **24088,80** | **15249,30** | **39338,10** |

1.4. Раздел 9 ''Технико-экономическое обоснование Программы'' изложить в следующей редакции:

''Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы составляет 39 338,1 тыс. рублей''.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Вр.и.о. главы администрации

городского округа Г.И. Великодная